**ПЛАН**

мероприятий по уборке автомобильных дорог

находящихся в оперативном управлении МБУ "Чистый город"

на период с **11 апреля** по **17 апреля 2015 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Виды работ** | **Технологические операции** | **Время и место проведения** | **Привлекаемая авто и спец техника, кол-во** | **Ответственное лицо** | **Отметка о выполнении****с указанием объема выполненных работ (м.куб., кв.м.)** |
| **11 апреля 2015 года** |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | Очистка от снегаПогрузка снегаВывоз снега  | с 8.00Оленная 8,Мирный. | МКДУ-1,Фронтальный погрузчик - 1, Автосамосвал - 5  | Кубеков Т.Х.Безумов Н.А.Чебыкин К.Н. |  |
| 2 | Содержание тротуаров | Очистка от снегаПогрузка снегаВывоз снега  | с 8.00Смидовича (Арбат),Полярная,Ненецкая,Пырерка. | МКСМ - 3 | Кубеков Т.Х.Безумов Н.А.Чебыкин К.Н. |  |
| 3 | Содержание междворовых территорий | Очистка от снегаПогрузка снегаВывоз снега  |  |  |  |  |
| **12 апреля 2015 года – ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ** |
| **13 апреля 2015 года** |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | Очистка от снегаПогрузка снегаВывоз снега  | с 8.00Рыбников,Красная, Песчанная.с 19.00Совхозная,Сахалин. | Автогрейдер – 1,МКДУ-1,Фронтальный погрузчик - 1, Автосамосвал - 5  | Кубеков Т.Х.Безумов Н.А.Чебыкин К.Н. |  |
| 2 | Содержание тротуаров | Очистка от снегаПогрузка снегаВывоз снега  | с 8.00 центральные улицы | МКСМ - 3 | Кубеков Т.Х.Безумов Н.А.Чебыкин К.Н. |  |
| 3 | Содержание междворовых территорий | Очистка от снегаПогрузка снегаВывоз снега  | с 8.00Качгорт | Автогрейдер – 1,МКДУ-1. | Кубеков Т.Х.Безумов Н.А.Чебыкин К.Н. |  |
| **14 апреля 2015 года** |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | Очистка от снегаПогрузка снегаВывоз снега  | с 8.00Ленина 43а,Первомайская 15, 17, 17а, 17б, 19а, 19б. | Фронтальный погрузчик - 1, Автосамосвал - 5  | Кубеков Т.Х.Безумов Н.А.Чебыкин К.Н. |  |
| 2 | Содержание тротуаров | Очистка от снегаПогрузка снегаВывоз снега  | с 8.00 центральные улицы | МКСМ - 3 | Кубеков Т.Х.Безумов Н.А.Чебыкин К.Н. |  |
| 3 | Содержание междворовых территорий | Очистка от снегаПогрузка снегаВывоз снега  | с 19.00проезд Сопрыгина 4 – Хатанзейского 1а.Ненецкая 4. | Автогрейдер – 1,МКДУ-1. | Кубеков Т.Х.Безумов Н.А.Чебыкин К.Н. |  |
| **15 апреля 2015 года** |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | Очистка от снегаПогрузка снегаВывоз снега  | с 8.00Комсомольская 12, 14.с 19.00старый Аэропорт | Автогрейдер – 1,МКДУ-1,Фронтальный погрузчик - 1, Автосамосвал – 5. | Кубеков Т.Х.Безумов Н.А.Чебыкин К.Н. |  |
| 2 | Содержание тротуаров | Очистка от снегаПогрузка снегаВывоз снега  | с 8.00 центральные улицы | МКСМ-3 | Кубеков Т.Х.Безумов Н.А.Чебыкин К.Н. |  |
| 3 | Содержание междворовых территорий | Очистка от снегаПогрузка снегаВывоз снега  | с 8.00 Ленина 6, 29б.  | Фронтальный погрузчик - 1, Автосамосвал - 5 | Кубеков Т.Х.Безумов Н.А.Чебыкин К.Н. |  |
| **16 апреля 2015 года** |  |  |  | МКСМ-2 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | Очистка от снегаПогрузка снегаВывоз снега  | с 8.00старый Аэропортс 19.00старый Аэропорт | Фронтальный погрузчик - 1, Автосамосвал - 5  | Кубеков Т.Х.Безумов Н.А.Чебыкин К.Н. |  |
| 2 | Содержание тротуаров | Очистка от снегаПогрузка снегаВывоз снега  | с 8.00 центральные улицы | МКСМ-3 | Кубеков Т.Х.Безумов Н.А.Чебыкин К.Н. |  |
| 3 | Содержание междворовых территорий | Очистка от снегаПогрузка снегаВывоз снега  | с 8.00 Меньшикова 2,Рыбников 28. | Автогрейдер – 1,МКДУ-1. | Кубеков Т.Х.Безумов Н.А.Чебыкин К.Н. |  |
| **17 апреля 2015 года** |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | Очистка от снегаПогрузка снегаВывоз снега  | с 8.00Морская, Речная, Набержная.с 19.00Захребетка | Фронтальный погрузчик - 1, Автосамосвал - 2  | Кубеков Т.Х.Безумов Н.А.Чебыкин К.Н. |  |
| 2 | Содержание тротуаров | Очистка от снегаПогрузка снегаВывоз снега  | с 8.00 центральные улицы | МКСМ-3 | Кубеков Т.Х.Безумов Н.А.Чебыкин К.Н. |  |
| 3 | Содержание междворовых территорий | Очистка от снегаПогрузка снегаВывоз снега  | с 8.00 Южная, Явтысого, Пустозерская, Лесной, Печорская,Рабочая 8, 9, 11. | Автогрейдер – 1,МКДУ-1. | Кубеков Т.Х.Безумов Н.А.Чебыкин К.Н. |  |