**ПЛАН**

мероприятий по уборке автомобильных дорог

находящихся в оперативном управлении МБУ "Чистый город"

на период с **11 апреля** по **17 апреля 2015 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Виды работ** | **Технологические операции** | **Время и место проведения** | | **Привлекаемая авто и спец техника, кол-во** | **Ответственное лицо** | **Отметка о выполнении**  **с указанием объема выполненных работ (м.куб., кв.м.)** |
| **11 апреля 2015 года** | | | | | | | |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | Очистка от снега  Погрузка снега  Вывоз снега | с 8.00  Оленная 8,  Мирный. | | МКДУ-1,  Фронтальный погрузчик - 1, Автосамосвал - 5 | Кубеков Т.Х.  Безумов Н.А.  Чебыкин К.Н. |  |
| 2 | Содержание тротуаров | Очистка от снега  Погрузка снега  Вывоз снега | с 8.00  Смидовича (Арбат),  Полярная,  Ненецкая,  Пырерка. | | МКСМ - 3 | Кубеков Т.Х.  Безумов Н.А.  Чебыкин К.Н. |  |
| 3 | Содержание междворовых территорий | Очистка от снега  Погрузка снега  Вывоз снега |  | |  |  |  |
| **12 апреля 2015 года – ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ** | | | | | | | |
| **13 апреля 2015 года** | | | | | | | |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | Очистка от снега  Погрузка снега  Вывоз снега | с 8.00  Рыбников,  Красная,  Песчанная.  с 19.00  Совхозная,  Сахалин. | | Автогрейдер – 1,  МКДУ-1,  Фронтальный погрузчик - 1, Автосамосвал - 5 | Кубеков Т.Х.  Безумов Н.А.  Чебыкин К.Н. |  |
| 2 | Содержание тротуаров | Очистка от снега  Погрузка снега  Вывоз снега | с 8.00  центральные улицы | | МКСМ - 3 | Кубеков Т.Х.  Безумов Н.А.  Чебыкин К.Н. |  |
| 3 | Содержание междворовых территорий | Очистка от снега  Погрузка снега  Вывоз снега | с 8.00  Качгорт | | Автогрейдер – 1,  МКДУ-1. | Кубеков Т.Х.  Безумов Н.А.  Чебыкин К.Н. |  |
| **14 апреля 2015 года** | | | | | | | |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | Очистка от снега  Погрузка снега  Вывоз снега | с 8.00  Ленина 43а,  Первомайская 15, 17, 17а, 17б, 19а, 19б. | | Фронтальный погрузчик - 1, Автосамосвал - 5 | Кубеков Т.Х.  Безумов Н.А.  Чебыкин К.Н. |  |
| 2 | Содержание тротуаров | Очистка от снега  Погрузка снега  Вывоз снега | с 8.00  центральные улицы | | МКСМ - 3 | Кубеков Т.Х.  Безумов Н.А.  Чебыкин К.Н. |  |
| 3 | Содержание междворовых территорий | Очистка от снега  Погрузка снега  Вывоз снега | с 19.00  проезд Сопрыгина 4 – Хатанзейского 1а.  Ненецкая 4. | | Автогрейдер – 1,  МКДУ-1. | Кубеков Т.Х.  Безумов Н.А.  Чебыкин К.Н. |  |
| **15 апреля 2015 года** | | | | | | | |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | Очистка от снега  Погрузка снега  Вывоз снега | с 8.00  Комсомольская 12, 14.  с 19.00  старый Аэропорт | | Автогрейдер – 1,  МКДУ-1,  Фронтальный погрузчик - 1, Автосамосвал – 5. | Кубеков Т.Х.  Безумов Н.А.  Чебыкин К.Н. |  |
| 2 | Содержание тротуаров | Очистка от снега  Погрузка снега  Вывоз снега | с 8.00  центральные улицы | | МКСМ-3 | Кубеков Т.Х.  Безумов Н.А.  Чебыкин К.Н. |  |
| 3 | Содержание междворовых территорий | Очистка от снега  Погрузка снега  Вывоз снега | с 8.00  Ленина 6, 29б. | | Фронтальный погрузчик - 1, Автосамосвал - 5 | Кубеков Т.Х.  Безумов Н.А.  Чебыкин К.Н. |  |
| **16 апреля 2015 года** | | | | | | | |  |  |  | МКСМ-2 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | Очистка от снега  Погрузка снега  Вывоз снега | с 8.00  старый Аэропорт  с 19.00  старый Аэропорт | Фронтальный погрузчик - 1, Автосамосвал - 5 | | Кубеков Т.Х.  Безумов Н.А.  Чебыкин К.Н. |  |
| 2 | Содержание тротуаров | Очистка от снега  Погрузка снега  Вывоз снега | с 8.00  центральные улицы | МКСМ-3 | | Кубеков Т.Х.  Безумов Н.А.  Чебыкин К.Н. |  |
| 3 | Содержание междворовых территорий | Очистка от снега  Погрузка снега  Вывоз снега | с 8.00  Меньшикова 2,  Рыбников 28. | Автогрейдер – 1,  МКДУ-1. | | Кубеков Т.Х.  Безумов Н.А.  Чебыкин К.Н. |  |
| **17 апреля 2015 года** | | | | | | | |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | Очистка от снега  Погрузка снега  Вывоз снега | с 8.00  Морская,  Речная,  Набержная.  с 19.00  Захребетка | | Фронтальный погрузчик - 1, Автосамосвал - 2 | Кубеков Т.Х.  Безумов Н.А.  Чебыкин К.Н. |  |
| 2 | Содержание тротуаров | Очистка от снега  Погрузка снега  Вывоз снега | с 8.00  центральные улицы | | МКСМ-3 | Кубеков Т.Х.  Безумов Н.А.  Чебыкин К.Н. |  |
| 3 | Содержание междворовых территорий | Очистка от снега  Погрузка снега  Вывоз снега | с 8.00  Южная, Явтысого, Пустозерская, Лесной, Печорская,  Рабочая 8, 9, 11. | | Автогрейдер – 1,  МКДУ-1. | Кубеков Т.Х.  Безумов Н.А.  Чебыкин К.Н. |  |