**ПЛАН**

мероприятий по зимней уборке автомобильных дорог

находящихся в оперативном управлении МБУ "Чистый город"

на период с **28 марта** по  **3 апреля 2015 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Виды работ** | **Технологические операции** | **Время и место проведения** | **Привлекаемая авто и спец техника, кол-во** | **Ответственное лицо** | **Отметка о выполнении**  **с указанием объема выполненных работ (м.куб., кв.м.)** |
| **28 марта 2015 года** | | | | | | |
| 1 | Мероприятия по устранению зимней скользкостью и наледи | Разбрасывание песка на проезжей части с помощью МКДУ | 4.00 – 6.00 | Фронтальный погрузчик  Пескоразбрасыватель (МКДУ) | Кубеков Т.Х. |  |
| **29 мата 2015 года** | | | | | | |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | Очистка от снега  Формирование и уборка снежных валов  Погрузка снега  Вывоз снега | с 8.00  улицы:  Южная;  60 лет СССР;  Меньшикова;  Заводская;  Мира.  Пер. Брусничный. | Автогрейдер – 1,  Фронтальный погрузчик - 1, Автосамосвал - 5 | Кубеков Т.Х. |  |
| 2 | Содержание тротуаров | Очистка от снега  Формирование и уборка снежных валов  Погрузка снега  Вывоз снега |  |  | Кубеков Т.Х. |  |
| 3 | Содержание междворовых территорий | Очистка от снега  Формирование и уборка снежных валов  Погрузка снега  Вывоз снега | с 8.00  Меньшикова 2, 4, 6, 6а, 8, 8а, 8б, 10, 10а, 10б, 12.  Рыбников 15, 30а, 28, 55а.  Ленина 21а, 50, 50а, 52, 52а, 52б, 53, 54, 54а, 55, 56, 56а, |  | Кубеков Т.Х. |  |
| **30 марта 2015 года** | | | | | | |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | Очистка от снега  Формирование и уборка снежных валов  Погрузка снега  Вывоз снега | с 8.00  Южная,  Пустоозерская,  Явтысого,  Бондарная,  Мурманская,  Новый поселок,  Совхоз,  Сахалин.  с 19.00  Южная,  Пустоозерская,  Явтысого. | Фронтальный погрузчик - 2, Автосамосвал - 4,  Т - 150К,  МКДУ.    Фронтальный погрузчик – 1,  Автосамосвал - 4 | Кубеков Т.Х. |  |
| 2 | Содержание тротуаров | Очистка от снега  Формирование и уборка снежных валов  Погрузка снега  Вывоз снега | с 8.00  Центральные улицы | МКСМ – 2 | Кубеков Т.Х. |  |
| 3 | Содержание междворовых территорий | Очистка от снега  Формирование и уборка снежных валов  Погрузка снега  Вывоз снега | Южная,  Пустоозерская,  Явтысого. |  | Кубеков Т.Х. |  |
| **31 марта 2015 года** | | | | | | |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | Очистка от снега  Формирование и уборка снежных валов  Погрузка снега  Вывоз снега | с 8.00  Проезд Торговый,  ул. Печорская,  ул. Лесная.  с 19.00  Проезд Торговый,  ул. Печорская,  ул. Лесная. | Автогрейдер – 1,  Фронтальный погрузчик - 2,  Автосамосвал - 5 | Кубеков Т.Х. |  |
| 2 | Содержание тротуаров | Очистка от снега  Формирование и уборка снежных валов  Погрузка снега  Вывоз снега | Центральные улицы | МКСМ – 2 | Кубеков Т.Х. |  |
| 3 | Содержание междворовых территорий | Очистка от снега  Формирование и уборка снежных валов  Погрузка снега  Вывоз снега | с 8.00  ул. Ленина 27, 27а, 27б. |  |  |  |
| **1 апреля 2015 года** | | | | | | |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | Очистка от снега  Формирование и уборка снежных валов  Погрузка снега  Вывоз снега | с 8.00  Качгорт  с 19.00  Качгорт | Автогрейдер – 1,  Фронтальный погрузчик - 2, Автосамосвал - 5  Фронтальный погрузчик - 1, Автосамосвал - 5 | Кубеков Т.Х. |  |
| 2 | Содержание тротуаров | Очистка от снега  Формирование и уборка снежных валов  Погрузка снега  Вывоз снега | Центральные улицы | МКСМ – 2 | Кубеков Т.Х. |  |
| 3 | Содержание междворовых территорий | Очистка от снега  Формирование и уборка снежных валов  Погрузка снега  Вывоз снега | Качгорт |  | Кубеков Т.Х. |  |
| **2 апреля 2015 года** | | | | | | |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | Очистка от снега  Формирование и уборка снежных валов  Погрузка снега  Вывоз снега | с 8.00  Качгорт  с 19.00  Качгорт | Автогрейдер – 1,  Фронтальный погрузчик - 2, Автосамосвал – 5  Фронтальный погрузчик - 1, Автосамосвал - 5 | Кубеков Т.Х. |  |
| 2 | Содержание тротуаров | Очистка от снега  Формирование и уборка снежных валов  Погрузка снега  Вывоз снега | с 8.00  центральные улицы | МКСМ – 2 | Кубеков Т.Х. |  |
| 3 | Содержание междворовых территорий | Очистка от снега  Формирование и уборка снежных валов  Погрузка снега  Вывоз снега | Качгорт |  | Кубеков Т.Х. |  |
| **3 апреля 2015 года** | | | | | | |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | Очистка от снега  Формирование и уборка снежных валов  Погрузка снега  Вывоз снега | с 8.00  Сахалин  с 19.00  Сахалин | Автогрейдер – 1,  Фронтальный погрузчик - 2, Автосамосвал – 5  Фронтальный погрузчик - 1, Автосамосвал - 5 | Кубеков Т.Х. |  |
|  | Содержание тротуаров | Очистка от снега  Формирование и уборка снежных валов  Погрузка снега  Вывоз снега | с 8.00  центральные улицы | МКСМ – 2 | Кубеков Т.Х. |  |
|  | Содержание междворовых территорий | Очистка от снега  Формирование и уборка снежных валов  Погрузка снега  Вывоз снега | Сахалин |  | Кубеков Т.Х. |  |

\* дежурная спецтехника Т150К (для экстренных случаев)