

**Администрация муниципального образования  
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 22.12.2021 | № | 711-р |

|  |
| --- |
| О внесении изменения в распоряжение Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 17.02.2021 № 133-р |

В соответствии с решением Совета городского округа "Город Нарьян-Мар"   
от 25.11.2021 № 260-р "О внесении изменений в решение "О бюджете муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 10.07.2018 № 453 "Об утверждении Порядка разработки, реализации   
и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 31.08.2018 № 586 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар":

1. Внести изменение в распоряжение Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 17.02.2021 № 133-р   
   "Об утверждении плана реализации муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании "Городской округ "Город   
   Нарьян-Мар" на 2021 год", изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава города Нарьян-Мара** | **О.О. Белак** |

Приложение

к распоряжению Администрации

муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

от 22.12.2021 № 711-р

"Приложение

к распоряжению Администрации

муниципального образования

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

от 17.02.2021 № 133-р

План

реализации муниципальной программы

муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

"Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2021 год

Ответственный исполнитель: управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель  (ФИО, должность) | Планируемый срок проведения торгов (в случае необходимости) | Срок начала реализации  мероприятия | Срок  окончания реализации  мероприятия | Ожидаемый результат | Финансирование текущего года,  тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 "Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды (благоустройство дворовых  и общественных территорий)" |  | Х | Х | Х | Х | 58 772,68414 |
| 1.3. Основное мероприятие: Региональный проект Ненецкого автономного округа "Формирование комфортной городской среды" | управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" |  |  |  |  | 12160,40000 |
| Обустройство спортивного игрового кластера в районе  ул. Строительная д.10,11 | управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" | в течение года  (в соответствии с планом-графиком) | май | октябрь | Обустройство общественной территории | 6080,10000 |
| Обустройство детской игровой площадки в районе ДС "Радуга" | управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" | в течение года  (в соответствии с планом-графиком) | май | октябрь | Благоустройство общественной территории | 6080,30000 |
| 1.4. Основное мероприятие: Благоустройство территорий | управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" | Х | Х | Х | Х | 43 103,90000 |
| 1.4.1. Cофинансирование расходных обязательств  по благоустройству территорий (Реализация мероприятий по благоустройству территорий) | управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" | Х | Х | Х | Х | 41 810,70000 |
| 1.4.2. Реализация мероприятий по благоустройству территорий | управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" | Х | Х | Х | Х | 1 293,20000 |
| Обустройство спортивного игрового кластера в районе  ул. Строительная д.10,11 | управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" | в течение года  (в соответствии с планом-графиком) | май | октябрь | Обустройство общественной территории | 14 239,82504 |
| Обустройство детской игровой площадки в районе ДС "Радуга" | управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" | в течение года  (в соответствии с планом-графиком) | май | октябрь | Обустройство общественной территории | 14 645,54801 |
| Обустройство стоянки около  ДС на ул. Швецова | управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" | в течение года  (в соответствии с планом-графиком) | май | октябрь | Благоустройство общественной территории | 14 218,52695 |
| 1.5. Основное мероприятие: Обеспечение разработки проектов, согласования  и оформление требований (разрешений) по объектам благоустройства | управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" | в течение года  (в соответствии с планом-графиком) | январь | декабрь | Подготовленные к реализации проекты благоустройства | 3,00000 |
| 1.5.1. Расходы на проекты, согласование и оформление требований (разрешений) | управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" | в течение года  (в соответствии с планом-графиком) | январь | декабрь | Подготовленные к реализации проекты благоустройства | 3,00000 |
| Согласование проектов | управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" | в течение года  (в соответствии с планом-графиком) | январь | декабрь | Подготовленные к реализации проекты благоустройства | 3,00000 |
| 1.6. Основное мероприятие: Реализация проектов по поддержке местных инициатив | управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" | в течение года  (в соответствии с планом-графиком) | май | октябрь | Благоустройство общественной территории | 3 505,38414 |
| 1.6.1. Субсидии бюджетам муниципальных образований Ненецкого автономного округа на реализацию проектов по поддержке местных инициатив | управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" | в течение года  (в соответствии с планом-графиком) | май | октябрь | Благоустройство общественной территории | 2 866,16297 |
| 1.6.2. Софинансирование расходных обязательств по реализации проекта по поддержке местных инициатив | управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" | в течение года  (в соответствии с планом-графиком) | май | октябрь | Благоустройство общественной территории | 561,94009 |
| 1.6.3. Софинансирование расходных обязательств  по реализации проекта по поддержке местных инициатив за счет денежных средств физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований | управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" | в течение года  (в соответствии с планом-графиком) | май | октябрь | Благоустройство общественной территории | 77, 28108 |
| Детская спортивная площадка по ул. Российская, г. Нарьян-Мар | управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" | в течение года  (в соответствии с планом-графиком) | май | октябрь | Благоустройство общественной территории | 1 132,79983 |
| Благоустройство дворовой территории дома №34 по улице Первомайской города  Нарьян-Мара, 2 этап | управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" | в течение года  (в соответствии с планом-графиком) | май | октябрь | Благоустройство общественной территории | 978,88868 |
| Благоустройство сквера  в районе улицы Мурманская,  д. 15 | управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" | в течение года  (в соответствии с планом-графиком) | май | октябрь | Благоустройство общественной территории | 802,81667 |
| Первый этап в создании детской игровой спортивной площадки в микрорайоне "Малый Качгорт" | управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" | в течение года  (в соответствии с планом-графиком) | май | октябрь | Благоустройство общественной территории | 509,87896 |
| Подпрограмма 2 "Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды (благоустройство парков)" | управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" | в течение года  (в соответствии с планом-графиком) | май | октябрь | Благоустройство общественной территории | 1 557,07174 |
| Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" | в течение года  (в соответствии с планом-графиком) | май | октябрь | Благоустройство общественной территории | 1 557,07174 |
| Обустройство тротуара в парке по ул. Юбилейной в г. Нарьян-Маре | управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" | в течение года  (в соответствии с планом-графиком) | май | октябрь | Благоустройство общественной территории | 1 557,07174 |
| **Итого** |  |  |  |  |  | **60 329,75588** |

".