

**Администрация муниципального образования
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 30.12.2019 | № | 1012-р |

|  |
| --- |
| О внесении изменения в распоряжение Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 29.12.2018 № 1101-р |

На основании постановления Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 30.08.2019 № 827 "О внесении изменений
в муниципальную программу муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар":

1. Внести в распоряжение Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 29.12.2018 № 1101-р "Об утверждении плана реализации муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2019 год" изменение, изложив приложение в новой редакции (Приложение).
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава города Нарьян-Мара**  | **О.О. Белак** |

Приложение

к распоряжению Администрации

муниципального образования

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

от 30.12.2019 № 1012-р

"Приложение

к распоряжению Администрации МО

 "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

от 29.12.2018 № 1101-р

План

реализации муниципальной программы

муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

"Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2019 год

Ответственный исполнитель: управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель(ФИО, должность) | Планируемый срок проведения торгов(в случае необходимости) | Срок начала реализациимероприятия | Срококончания реализациимероприятия | Ожидаемый результат | Финансирование текущего года,тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1. "Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды (благоустройство дворовых и общественных территорий)" |  | Х | Х | Х | Х | 56 278,0 |
| 1.3. Региональный проект Ненецкого автономного округа "Формирование комфортной городской среды" |  | Х | Х | Х | Х | 17 497,7 |
| 1.3.1. Реализация программ формирования современной городской среды | управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" | Х | Х | Х | Х | 17 497,7 |
| Устройство спортивной игровой площадки по пер. Рождественский в районе д. 16 | управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" | май | май | декабрь | Обустройство общественной территории | 8 113,3 |
| Обустройство общественной территории на пересечении ул. Ненецкой и ул. Смидовича в районе Центра занятости | управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" | май | май | декабрь | Обустройство общественной территории | 9 384,4 |
| 1.4. Основное мероприятие: Благоустройство территорий |  | Х | Х | Х | Х | 35 115,1 |
| 1.4.1. Cофинансирование расходных обязательств по благоустройству территорий (Реализация мероприятий по благоустройству территорий) | управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" | Х | Х | Х | Х | 34 061,6 |
| 1.4.2. Реализация мероприятий по благоустройству территорий | управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" | Х | Х | Х | Х | 1 053,5 |
| Обустройство общественной территории на пересечении ул. Ненецкой и ул. Смидовича в районе Центра занятости | управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" | май | май | декабрь | Обустройство общественной территории | 9 998,2 |
| Обустройство общественной территории в районе средней школы № 5  | управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" | август | август | декабрь | Обустройство общественной территории | 15 532,2 |
| Благоустройство общественной территории в районе строения № 6 по ул. им. В.И.Ленина в городе Нарьян-Маре  | управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" | в течение года(в соответствиис планом-графиком) | сентябрь | декабрь | Благоустройство общественной территории | 9 584,7 |
| 1.5. Основное мероприятие: Обеспечение разработки проектов, согласования и оформление требований (разрешений) по объектам благоустройства |  | Х | Х | Х | Х | 451,6 |
| 1.5.1. Расходы на проекты, согласование и оформление требований (разрешений) | управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" | Х | Х | Х | Х | 451,6 |
| Разработка дизайн-проектов | управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" | в течение года(в соответствиис планом-графиком) | май | декабрь | Разработка дизайн-проектов | 36,6 |
| Согласование проектов | управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" | не проводятся | в течение года |  | Прохождение процедуры согласования проектов | 415,0 |
| 1.6. Основное мероприятие: Реализация проектов по поддержке местных инициатив  |  | Х | Х | Х | Х | 3 213,6 |
| 1.6.1. Субсидии бюджетам муниципальных образований Ненецкого автономного округа на реализацию проектов по поддержке местных инициатив | управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" | Х | Х | Х | Х | 2 467,3 |
| 1.6.2. Софинансирование расходных обязательств по реализации проекта по поддержке местных инициатив | управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" | Х | Х | Х | Х | 537,8 |
| 1.6.3. Софинансирование расходных обязательств по реализации проекта по поддержке местных инициатив за счет денежных средств физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований | управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" | Х | Х | Х | Х | 208,5 |
| Благоустройство территории в районе д. № 42 по ул. им. 60 лет Октября | управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" | контракт 2018 года | май | июль | Благоустройство общественной территории |  1 345,3 |
| Благоустройство территории дома № 5 по улице им. В.И. Ленина | управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" | июль | август | декабрь | Благоустройство общественной территории | 1 005,7 |
| Спортивная площадка в районе улицы Мурманская, 15 | управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" | сентябрь | сентябрь | декабрь | Благоустройство общественной территории | 862,6 |
| Подпрограмма 2. "Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды (благоустройство парков)" |  | Х | Х | Х | Х | 10 309,3 |
| 2.1. Основное мероприятие: Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения |  | Х | Х | Х | Х | 10 309,3 |
| 2.1.1. Софинансирование обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" | Х | Х | Х | Х | 10 000,0 |
| 2.1.2. Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" | Х | Х | Х | Х | 309,3 |
| Обустройство городского парка в районе ул. Юбилейная в г. Нарьян-Маре | управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" | июль | август | декабрь | Обустройство городского парка | 7 219,3 |
| Благоустройство территории сквера по ул. Выучейского | управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" | август | август | декабрь | Благоустройство сквера | 3 090,0 |
| Итого |  |  |  |  |  | 66 587,3 |

 ".