**ОТЧЕТ**

**о реализации инициативного проекта   
"Устройство ограждения детской игровой спортивной   
площадки в микрорайоне Малый Качгорт"**

**по состоянию на 01 ноября 2023 г.**

Наименование проекта: "Устройство ограждения детской игровой спортивной площадки в микрорайоне Малый Качгорт".

Муниципальное образование: городской округ "Город Нарьян-Мар".

Размер средств на реализацию инициативного проекта составляет 482 966,47 рублей, из них:

- из бюджета муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" – 442 036,90 руб.;

- объем не денежного вклада, обеспечиваемый инициатором проекта,   
в том числе не денежный вклад граждан и (или) юридических лиц,   
и (или) индивидуальных предпринимателей (добровольное имущественное   
и (или) трудовое участие):

– 40 929,57 руб. – добровольное трудовое и имущественное участие граждан (8,47%).

Инициативный проект рассмотрен и поддержан комиссией по рассмотрению инициативных проектов 26.04.2023 года (протокол № 02/2023 от 26.04.2023).

Инициативный проект поддержан Администрацией муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (распоряжение от 28.04.2023   
№ 258-р).

По состоянию на 01.11.2023 МКУ "Управление городского хозяйства города Нарьян-Мара" заключен договор № 90/2023 от 03.07.2023, основные мероприятия по благоустройству исполнены, идет приемка работ.

Добровольное имущественное и (или) трудовое участие в сумме 40 929,57 руб. (объем не денежного вклада, обеспечиваемый инициатором проекта, в том числе   
не денежный вклад граждан и (или) юридических лиц, и (или) индивидуальных предпринимателей) исполнено в полном объеме:

- 21.10.2023 года 12 граждан – членов инициативной группы провели субботник по высадке деревьев и кустарников;

- приобретен и доставлен плодородный грунт в количестве 20 мешков   
на сумму 3000,0 руб.;

- 12 часов трудового участия.