ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта 
"Устройство ограждения детской игровой спортивной 
площадки в микрорайоне Малый Качгорт"

по состоянию на 07 июня 2023 г.

Наименование проекта: "Устройство ограждения детской игровой спортивной площадки в микрорайоне Малый Качгорт".

Муниципальное образование: городской округ "Город Нарьян-Мар".

Размер средств на реализацию инициативного проекта составляет 482 966,47 рублей, из них:

- из бюджета муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" – 442 036,90 руб.;

- объем не денежного вклада, обеспечиваемый инициатором проекта, в том числе не денежный вклад граждан и (или) юридических лиц, и (или) индивидуальных предпринимателей (добровольное имущественное и (или) трудовое участие):

– 40 929,57 руб. – добровольное трудовое и имущественное участие граждан (8,47%).

Инициативный проект рассмотрен и поддержан комиссией по рассмотрению инициативных проектов 26.04.2023 года (протокол № 02/2023 от 26.04.2023).

Инициативный проект поддержан Администрацией муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (распоряжение от 28.04.2023 
№ 258-р).

Документы и материалы по инициативному проекту "Устройство ограждения детской игровой спортивной площадки в микрорайоне Малый Качгорт" переданы 
в управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" для его реализации.

Управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" подготовлена и утверждена бюджетная заявка, техническое задание для проведения процедуры определения подрядчика.

По состоянию на 07.06.2023 года необходимые документы и материалы переданы в МКУ "Управление городского хозяйства города Нарьян-Мара" 
для осуществления проведения процедуры определения подрядчика для реализации мероприятий, предусмотренных инициативным проектом "Устройство ограждения детской игровой спортивной площадки в микрорайоне Малый Качгорт".