

**Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 |  | 12.2017 |  | 1514 |

от “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными и бытовыми услугами населения города", утвержденную постановлением Администрации МО "Городской округ "Город "Нарьян-Мар" от 12.11.2013 № 2423

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решениями Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 23.11.2017 № 449-р, от 12.12.2017 № 463-р "О внесении изменений в решение "О бюджете МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", от 12.12.2017 № 462-р "О бюджете МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 30.07.2013 № 1496 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Утвердить изменения в муниципальную программу муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными и бытовыми услугами населения города", утвержденную постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 12.11.2013 № 2423 (в ред. от 27.11.2017 № 1330), (далее – Программа) согласно Приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава МО "Городской округ**  **"Город Нарьян-Мар"** | **О.О.Белак** |

Приложение

к постановлению Администрации МО

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

от 29.12.2017 № 1514

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу муниципального образования "Городской округ

"Город Нарьян-Мар" "Обеспечение доступным и комфортным жильем,

коммунальными и бытовыми услугами населения города"

1. В Паспорте Программы строку "Объемы и источники финансирования муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования программы – 1 713 362,3 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2014 год – 920 949,4 тыс. руб.,  2015 год – 435 775,2 тыс. руб.,  2016 год – 71 372,6 тыс. руб.;  2017 год – 85 183,3 тыс. руб.;  2018 год – 55 443,1 тыс. руб.;  2019 год – 54 516,2 тыс. руб.;  2020 год – 54 704,7 тыс. руб.;  2021 год – 20 042,5 тыс. руб.;  2022 год – 15 375,3 тыс. руб.,  в том числе:  - средства федерального бюджета – 39 400,2 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2015 год – 39 400,2 тыс. руб.,  - средства окружного бюджета – 1 313 593,8 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2014 год – 891 176,8 тыс. руб.,  2015 год – 374 935,6 тыс. руб.,  2016 год – 11 028,4 тыс. руб.;  2017 год – 32 283,9 тыс. руб.;  2018 год – 4 169,1 тыс. руб.;  2019 год – 0,0 тыс. руб.;  2020 год – 0,0 тыс. руб.;  2021 год – 0,0 тыс. руб.;  2022 год – 0,0 тыс. руб.,  - средства городского бюджета – 360 368,3 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2014 год – 29 772,6 тыс. руб.,  2015 год – 21 439,4 тыс. руб.,  2016 год – 60 344,2 тыс. руб.;  2017 год – 52 899,4 тыс. руб.;  2018 год – 51 274,0 тыс. руб.;  2019 год – 54 516,2 тыс. руб.;  2020 год – 54 704,7 тыс. руб.;  2021 год – 20 042,5 тыс. руб.;   1. год – 15 375,3 тыс. руб. |

".

1. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции:

"Приложение № 2

к муниципальной программе

"Обеспечение доступным и комфортным жильем,

коммунальными и бытовыми услугами населения города"

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем,

коммунальными и бытовыми услугами населения города"

Ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс.руб. | | | | | | | | | |
| Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения" | всего, в т.ч. | 749 508,9 | 513 654,3 | 235 854,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 727 023,2 | 498 244,3 | 228 778,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 22 485,7 | 15 410,0 | 7 075,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурами в целях жилищного строительства" | всего, в т.ч. | 260 420,8 | 104 626,0 | 135 488,7 | 4 760,6 | 15 545,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 39 400,2 | 0,0 | 39 400,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 208 648,9 | 100 971,5 | 87 994,3 | 4 604,1 | 15 079,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 12 371,7 | 3 654,5 | 8 094,2 | 156,5 | 466,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и/или с высоким уровнем износа" | всего, в т.ч. | 57 279,4 | 15 432,3 | 4 467,4 | 2 818,3 | 10 772,5 | 4 299,1 | 4 341,7 | 4 730,3 | 5 042,5 | 5 375,3 |
| окружной бюджет | 26 564,7 | 14 969,3 | 0,0 | 308,7 | 7 117,6 | 4 169,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 30 714,7 | 463,0 | 4 467,4 | 2 509,6 | 3 654,9 | 130,0 | 4 341,7 | 4 730,3 | 5 042,5 | 5 375,3 |
| Подпрограмма "Обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой водой" | всего, в т.ч. | 369 414,5 | 287 236,8 | 59 964,5 | 10 435,5 | 10 599,9 | 1 177,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 351 357,0 | 276 991,7 | 58 162,4 | 6 115,6 | 10 087,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 18 057,5 | 10 245,1 | 1 802,1 | 4 319,9 | 512,6 | 1 177,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| [Подпрограмма](#P3342) "Обеспечение доступными жилищно-коммунальными и бытовыми услугами населения города" | всего, в т.ч. | 276 738,7 | 0,0 | 0,0 | 53 358,2 | 48 265,4 | 49 966,2 | 50 174,5 | 49 974,4 | 15 000,0 | 10 000,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 276 738,7 | 0,0 | 0,0 | 53 358,2 | 48 265,4 | 49 966,2 | 50 174,5 | 49 974,4 | 15 000,0 | 10 000,0 |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными и бытовыми услугами населения города" | всего, в т.ч. | 1 713 362,3 | 920 949,4 | 435 775,2 | 71 372,6 | 85 183,3 | 55 443,1 | 54 516,2 | 54 704,7 | 20 042,5 | 15 375,3 |
| федеральный бюджет | 39 400,2 | 0,0 | 39 400,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 1 313 593,8 | 891 176,8 | 374 935,6 | 11 028,4 | 32 283,9 | 4 169,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 360 368,3 | 29 772,6 | 21 439,4 | 60 344,2 | 52 899,4 | 51 274,0 | 54 516,2 | 54 704,7 | 20 042,5 | 15 375,3 |

".

1. В паспорте подпрограммы "Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях жилищного строительства" (далее – Подпрограмма 2) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования программы – 260 420,8 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2014 год – 104 626,0 тыс. руб.,  2015 год – 135 488,7 тыс. руб.,  2016 год – 4760,6 тыс. руб.,  2017 год – 15 545,5 тыс. руб.,  в том числе:  - средства федерального бюджета - 39 400,2 тыс. руб., в т.ч. за  2015 год – 39 400,2 тыс. руб.,  - средства окружного бюджета – 208 648,9 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2014 год – 100 971,5 тыс. руб.,  2015 год – 87 994,3 тыс. руб.,  2016 год – 4 604,1 тыс. руб.,  2017 год – 15 079,0 тыс. руб.,  - средства городского бюджета – 12 371,7 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2014 год – 3 654,5 тыс. руб.,  2015 год – 8 094,2 тыс. руб.,  2016 год – 156,5 тыс. руб.,  2017 год – 466,5 тыс. руб., |

".

1. Приложение к Подпрограмме 2 изложить в новой редакции:

Приложение к подпрограмме

"Обеспечение земельных участков

коммунальной и транспортной инфраструктурами

в целях жилищного строительства"

Перечень мероприятий

подпрограммы "Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурами в целях жилищного строительства" муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными и бытовыми услугами населения города"

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | |
| Всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | **Разработка проектной документации для обеспечения земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой** | **итого** | **8 220,6** | **8 220,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **окружной бюджет** | **7 973,8** | **7 973,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **городской бюджет** | **246,8** | **246,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **1.1.** | Разработка проектов планировки территорий и проектов межевания земельных участков, планируемых к предоставлению многодетным семьям под жилищное строительство | итого | 837,1 | 837,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 811,9 | 811,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 25,2 | 25,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.2.** | Разработка проектов по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, планируемых к предоставлению многодетным семьям под жилищное строительство | итого | 1 858,0 | 1 858,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 1 802,2 | 1 802,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 55,8 | 55,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.3.** | Разработка проектов по обеспечению транспортной инфраструктурой земельных участков, планируемых к предоставлению многодетным семьям под жилищное строительство | итого | 5 525,5 | 5 525,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 5 359,7 | 5 359,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 165,8 | 165,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.** | **Мероприятия по обеспечению земельных участков транспортной инфраструктурой** | **итого** | **199 983,4** | **489 42,3** | **130 735,0** | **4 760,6** | **15 545,5** |
| **федеральный бюджет** | **39 400,2** | **0,0** | **39 400,2** | **0,0** | **0,0** |
| **окружной бюджет** | **150 540,3** | **47 473,9** | **83 383,3** | **4 604,1** | **15 079,0** |
| **городской бюджет** | **10 042,9** | **1 468,4** | **7 951,5** | **156,5** | **466,5** |
| **2.1.** | Обеспечение транспортной инфраструктурой территории индивидуальной жилой застройки "Старый аэропорт" в г. Нарьян-Маре | итого | 26 317,6 | 4 238,9 | 3962,8 | 2 570,4 | 15 545,5 |
| окружной бюджет | 21 684,0 | 4 111,7 | 0,0 | 2 493,3 | 15 079,0 |
| городской бюджет | 4 633,6 | 127,2 | 3962,8 | 77,1 | 466,5 |
| **2.2.** | Строительство автомобильных дорог для обеспечения транспортной инфраструктурой территории строительства многоквартирных домов по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре | итого | 153 056,3 | 28 058,2 | 122 822,0 | 2 176,1 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 39 400,2 | 0,0 | 39 400,2 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 109 064,3 | 27 216,4 | 79 737,1 | 2 110,8 | 0,0 |
| городской бюджет | 4 591,8 | 841,8 | 3 684,7 | 65,3 | 0,0 |
| **2.3.** | Укрепление береговой линии территории застройки в районе ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре, строительство | итого | 20 609,5 | 16 645,2 | 3 950,2 | 14,1 | 0,0 |
| окружной бюджет | 19 792,0 | 16 145,8 | 3 646,2 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 817,5 | 499,4 | 304,0 | 14,1 | 0,0 |
| **3.** | **Мероприятия по обеспечению земельных участков инженерной инфраструктурой** | **итого** | **31 598,2** | **26 844,5** | **4 753,7** | **0,0** | **0,0** |
| **окружной бюджет** | **30 134,8** | **25 523,8** | **4 611,0** | **0,0** | **0,0** |
| **городской бюджет** | **1 463,4** | **1 320,7** | **142,7** | **0,0** | **0,0** |
| **3.1.** | Строительство объекта "Подземный газопровод низкого давления в районе дома № 43А по ул. Юбилейная в г. Нарьян-Маре" | итого | 529,8 | 529,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 513,9 | 513,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 15,9 | 15,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3.2.** | Перенос инженерных сетей (водоснабжения) по ул. Пионерской в г. Нарьян-Маре | итого | 30 537,2 | 25 783,5 | 4 753,7 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 29 620,9 | 25 009,9 | 4 611,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 916,3 | 773,6 | 142,7 | 0,0 | 0,0 |
| **3.3.** | Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в районе ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре | итого | 531,2 | 531,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 531,2 | 531,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4.** | **Мероприятия по вертикальной подготовке земельных участков в целях жилищного строительства** | **итого** | **20 618,6** | **20 618,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **окружной бюджет** | **20 000,0** | **20 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **городской бюджет** | **618,6** | **618,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4.1** | Вертикальная планировка земельных участков в районе п. Старый аэропорт (ул. Авиаторов) для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей | итого | 20 618,6 | 20 618,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 618,6 | 618,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Всего по подпрограмме, в т.ч.** |  | **260 420,8** | **104 626,0** | **135 488,7** | **4 760,6** | **15 545,5** |
| **федеральный бюджет** |  | **39400,2** | **0,0** | **39400,2** | **0,0** | **0,0** |
| **окружной бюджет** |  | **208 648,9** | **100 971,5** | **87 994,3** | **4 604,1** | **15 079,0** |
| **городской бюджет** |  | **12 371,7** | **3 654,5** | **8 094,2** | **156,5** | **466,5** |

".

1. В паспорте подпрограммы "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и/или с высоким уровнем износа" (далее – Подпрограмма 3) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования программы –57 279, 4 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2014 год – 15 432,3 тыс. руб.  2015 год – 4 467,4 тыс. руб.  2016 год – 2 818,3 тыс. руб.  2017 год – 10772,5 тыс. руб.  2018 год – 4 299,1 тыс. руб.  2019 год – 4 341,7 тыс. руб.  2020 год – 4 730,3 тыс. руб.  2021 год – 5042,5 тыс. руб.  2022 год – 5 375,3 тыс. руб.,  в том числе:  - средства окружного бюджета – 26 564,7 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2014 год – 14 969,3 тыс. руб.  2016 год – 308,7 тыс. руб.  2017 год – 7 117,6 тыс. руб.  2018 год – 4 169,1 тыс. руб.  - средства городского бюджета – 30 714,7 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2014 год – 463,0 тыс. руб.  2015 год – 4 467,4 тыс. руб.  2016 год – 2 509,6 тыс. руб.  2017 год – 3 654,9 тыс. руб.  2018 год – 130,0 тыс. руб.  2019 год – 4 341,7 тыс. руб.  2020 год – 4 730,3 тыс. руб.  2021 год – 5 042,5 тыс. руб.  2022 год – 5 375,3 тыс. руб. |

".

1. Приложение к Подпрограмме 3 изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
|  | "Приложение к подпрограмме  "Переселение граждан из жилищного фонда,  признанного непригодным для проживания  и/или с высоким уровнем износа"  Перечень мероприятий  подпрограммы "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и/или с высоким уровнем износа" муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"  "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города" |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | |
| Всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Снос жилищного фонда, непригодного для проживания** | итого, в том числе: | 57 279,4 | 15 432,3 | 4 467,4 | 2 818,3 | 10 772,5 | 4 299,1 | 4 341,7 | 4 730,3 | 5 042,5 | 5 375,3 |
| окружной бюджет | 26 564,7 | 14 969,3 | 0,0 | 308,7 | 7 117,6 | 4 169,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 30 714,7 | 463,0 | 4 467,4 | 2 509,6 | 3 654,9 | 130,0 | 4 341,7 | 4 730,3 | 5 042,5 | 5 375,3 |
| 1.1 | Мероприятия по сносу МКД | итого, в том числе: | 36 252,2 | 15 432,3 | 4 467,4 | 2 500,0 | 3 434,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 042,5 | 5 375,3 |
| окружной бюджет | 14 969,3 | 14 969,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 21 282,9 | 463,0 | 4 467,4 | 2 500,0 | 3 434,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 042,5 | 5 375,3 |
| 1.2 | Субсидии местным бюджетам на выкуп жилых помещений собственников в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации | итого, в том числе: | 318,3 | 0,0 | 0,0 | 318,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 308,7 | 0,0 | 0,0 | 308,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Проведение мероприятий по сносу, домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными и непригодными для проживания | итого, в том числе: | 20 708,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 337,8 | 4 299,1 | 4 341,7 | 4 730,3 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 11 286,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 117,6 | 4 169,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 9 422,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,2 | 130,0 | 4 341,7 | 4 730,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ВСЕГО по подпрограмме, в т.ч.** | | **57 279,4** | **15 432,3** | **4 467,4** | **2 818,3** | **10 772,5** | **4 299,1** | **4 341,7** | **4 730,3** | **5 042,5** | **5 375,3** |
| **окружной бюджет** | | **26 564,7** | **14 969,3** | **0,0** | **308,7** | **7 117,6** | **4 169,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **городской бюджет** | | **30 714,7** | **463,0** | **4 467,4** | **2 509,6** | **3 654,9** | **130,0** | **4 341,7** | **4 730,3** | **5 042,5** | **5 375,3** |

".

1. В паспорте подпрограммы "Обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой водой" (далее – Подпрограмма 4) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы – 369 414,5 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2014 год – 287 236,8 тыс. руб.,  2015 год – 59 964,5 тыс. руб.,  2016 год – 10 435,5 тыс. руб.,  2017 год – 10 599,9 тыс. руб.,  2018 год – 1 177,8 тыс. руб.,  2019 год – 0,0 тыс. руб.,  2020год – 0,0 тыс. руб.,  в том числе:  - средства окружного бюджета – 351 357,0 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2014 год – 276 991,7 тыс. руб.,  2015 год – 58 162,4 тыс. руб.,  2016 год – 6 115,6 тыс. руб.,  2017 год – 10 087,3 тыс. руб.,  2018 год – 0,0 тыс. руб.,  2019 год – 0,0 тыс. руб.,  2020год – 0,0 тыс. руб.,  - средства городского бюджета – 18 057,5 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2014 год – 10 245,1 тыс. руб.,  2015 год – 1 802,1 тыс. руб.,  2016 год – 4 319,9 тыс. руб.,  2017 год – 512,6 тыс. руб.,  2018 год – 1 177,8 тыс. руб.,  2019 год – 0,0 тыс. руб.,  2020год – 0,0 тыс. руб. |

".

1. Приложение к Подпрограмме 4 изложить в новой редакции:

"Приложение к подпрограмме

"Обеспечение населения города

Нарьян-Мара чистой водой"

Перечень мероприятий

подпрограммы "Обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой водой"

муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными и бытовыми услугами населения города"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | |
| Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| **1.** | **Модернизация и реконструкция существующих и строительство новых объектов систем водоснабжения** | **итого** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **окружной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **городской бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.1. | Разработка проектной документации на реконструкцию ВНС-8 в г. Нарьян-Маре (III этап) | итого, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Реконструкция ВНС-8 в г. Нарьян-Маре (III этап) | итого, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Реконструкция магистральной сети водоснабжения водозабора "Озерный" | итого, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Бурение спутниковых скважин на водозаборе "Озёрный" | итого, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Разработка проектной документации на реконструкцию ВНС-10 в г. Нарьян-Маре | итого, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Реконструкция ВНС-10 в г. Нарьян-Маре | итого, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Разработка проектной документации на реконструкцию ВНС-7 в г. Нарьян-Маре | итого, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. | Реконструкция ВНС-7 в г. Нарьян-Маре | итого, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9. | Разработка проектной документации на реконструкцию ВНС-6 в г. Нарьян-Маре | итого, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10. | Реконструкция ВНС-6 в г. Нарьян-Маре | итого, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11. | Разработка проектной документации на строительство водовода на участке ВНС-2 - ВК 32 (8) (две нитки) в районе дома № 32 по ул. 60 лет Октября | итого, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.12. | Строительство водовода на участке ВНС-2 - ВК 32 (8) (две нитки) в районе дома № 32 по ул. 60 лет Октября. | итого, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.13. | Разработка проектной документации на строительство водовода от ВК-19 до ВНС-2 по ул. Пионерской | итого, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.14. | Строительство водовода от ВК-19 до ВНС-2 по ул. Пионерской | итого, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.15. | Разработка проектной документации для реконструкции водовода от ВК-19 по ул. Пионерская до ВК-53 по ул. Ленина, ж.д. 5 | итого, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.16. | Реконструкция водовода от ВК-19 по ул. Пионерская до ВК-53 по ул. Ленина, ж.д. 5 | итого, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.17. | Реконструкция питьевых колодцев на территории города Нарьян-Мара | итого, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.18. | Строительство сетей водоснабжения по ул. Пырерка в г. Нарьян-Маре | итого, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | **Модернизация и реконструкция существующих и строительство новых объектов систем водоотведения и очистки сточных вод** | **итого** | **297562,9** | **222390,7** | **53301,8** | **10435,5** | **10599,9** | **835,0** | **0,0** | **0,0** |
| **окружной бюджет** | **283061,2** | **215158,6** | **51699,7** | **6115,6** | **10087,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **городской бюджет** | **14501,7** | **7232,1** | **1602,1** | **4319,9** | **512,6** | **835,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2.1. | Строительство блочных локальных очистных сооружений (БЛОС) по ул. Бондарная в г. Нарьян-Маре | итого, в том числе: | 55250,0 | 53002,3 | 2047,1 | 0,0 | 200,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 53394,9 | 51412,0 | 1982,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 1855,1 | 1590,3 | 64,2 | 0,0 | 200,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Реконструкция II-й очереди канализационных очистных сооружений в г. Нарьян-Маре | итого, в том числе: | 141453,8 | 130990,6 | 6751,3 | 3711,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 133117,1 | 126568,4 | 6548,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 8336,7 | 4422,2 | 202,6 | 3711,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Корректировка проекта "Реконструкция канализационного коллектора по ул. Ленина в г. Нарьян-Маре" | итого, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Ленина в г. Нарьян-Маре | итого, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | Разработка проектной документации для реконструкции КНС-1 в г. Нарьян-Маре | итого, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6. | Реконструкция КНС-1 по ул. Ленина, 23 в г. Нарьян-Маре | итого, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7. | Разработка проектной документации для реконструкции КНС-2 в г. Нарьян-Маре | итого, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8. | Реконструкция КНС-2 (ул. Окр. больница) в г. Нарьян-Маре | итого, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9. | Разработка проектной документации для реконструкции КНС-3 в г. Нарьян-Маре | итого, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10. | Реконструкция КНС-3 по ул. Рыбников, 3Б в г. Нарьян-Маре | итого, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11. | Разработка проектной документации для реконструкции КНС-4 в г. Нарьян-Маре | итого, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12. | Реконструкция КНС-4 по ул. Меньшикова, 11 в г. Нарьян-Маре | итого, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13. | Разработка проектной документации для реконструкции ГКНС по ул. Оленная в г. Нарьян-Маре | итого, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.14. | Реконструкция ГКНС по ул. Оленная в г. Нарьян-Маре | итого, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.15. | Канализационный коллектор по ул. Заводская и ул. Юбилейной до самотечной канализации по ул. Калмыкова в г. Нарьян-Маре | итого, в том числе: | 58208,4 | 38328,1 | 19880,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 56461,9 | 37178,2 | 19283,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 1746,5 | 1149,9 | 596,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.16. | Строительство очистных сооружений в п. Качгорт г. Нарьян-Мара | итого, в том числе: | 41746,0 | 0,0 | 24623,1 | 6723,6 | 10399,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 40087,3 | 0,0 | 23884,4 | 6115,6 | 10087,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 1658,7 | 0,0 | 738,7 | 608,0 | 312,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.17. | Строительство канализационного коллектора по ул. Пионерской в г. Нарьян-Маре | итого, в том числе: | 69,7 | 69,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 69,7 | 69,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.18. | Перенос инженерных сетей (водоснабжения) по ул. Пионерской в г. Нарьян-Маре | итого, в том числе: | 835,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 835,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 835,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 835,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3.** | **Обеспечение населения услугами централизованного водоснабжения и водоотведения** | **итого** | **71851,6** | **64846,1** | **6662,7** | **0,0** | **0,0** | **342,8** | **0,0** | **0,0** |
| **окружной бюджет** | **68295,8** | **61833,1** | **6462,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **городской бюджет** | **3555,8** | **3013,0** | **200,0** | **0,0** | **0,0** | **342,8** | **0,0** | **0,0** |
| 3.1. | Перевод на полное благоустройство кварталов центральной части города  Нарьян-Мара | итого, в том числе: | 24584,6 | 21237,2 | 3347,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 23246,9 | 20000,0 | 3246,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 1337,7 | 1237,2 | 100,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Перевод на полное благоустройство жилых домов в п. Новый в г. Нарьян-Маре | итого, в том числе: | 46924,2 | 43608,9 | 3315,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 45048,9 | 41833,1 | 3215,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 1875,3 | 1775,8 | 99,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Перевод на полное благоустройство жилых домов в п. Качгорт (ул. Титова, ул. Рабочая) с разработкой ПСД | итого, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. | Перевод на полное благоустройство жилых домов по ул. Заводская (с разработкой ПСД) | итого, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5. | Перевод на полное благоустройство многоквартирных домов в г. Нарьян-Маре (с разработкой ПСД) | итого, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6. | Демонтаж водонапорной станции в п. Новый | итого, в том числе: | 342,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 342,8 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 342,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 342,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ВСЕГО по подпрограмме** | | **369414,5** | **287236,8** | **59964,5** | **10435,5** | **10599,9** | **1177,8** | **0,0** | **0,0** |
|  | **окружной бюджет** | | **351357,0** | **276991,7** | **58162,4** | **6115,6** | **10087,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **городской бюджет** | | **18057,5** | **10245,1** | **1802,1** | **4319,9** | **512,6** | **1177,8** | **0,0** | **0,0** |

".

1. В паспорте подпрограммы "Обеспечение доступными жилищно-коммунальными и бытовыми услугами населения города" (далее – Подпрограмма 5) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств городского бюджета – 276 738,7 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2016 год – 53 358,2 тыс. руб.;  2017 год – 48 265,4 тыс. руб.;  2018 год – 49 966,2 тыс. руб.;  2019 год – 50 174,5 тыс. руб.;  2020 год – 49 974,4 тыс. руб.;  2021 год – 15 000,0 тыс. руб.;  2022 год – 10 000,0 тыс. руб. |

".

1. Приложение к Подпрограмме 5 изложить в новой редакции:

"Приложение к подпрограмме

"Обеспечение доступными жилищно-

коммунальными и бытовыми

услугами населения города"

Перечень мероприятий

подпрограммы "Обеспечение доступными жилищно-коммунальными и бытовыми услугами населения города" муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными и бытовыми услугами населения города"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | |
| Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Субсидирование жилищно-коммунальных и бытовых услуг | Итого по направлению за счет средств городского бюджета | 276 738,7 | 53 358,2 | 48 265,4 | 49 966,2 | 50 174,5 | 49 974,4 | 15 000,0 | 10 000,0 |
| 1.1. | Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при оказании населению услуг общественных бань | городской бюджет | 211 567,9 | 36 679,1 | 36 691,7 | 37 413,7 | 37 891,7 | 37 891,7 | 15 000,0 | 10 000,0 |
| 1.2. | Субсидия на организацию вывоза стоков из септиков и выгребных ям | городской бюджет | 57 425,3 | 14 317,8 | 9 929,1 | 11 309,3 | 11 034,6 | 10 834,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Субсидия на размещение сточных вод из септиков и выгребных ям | городской бюджет | 7 745,5 | 2 361,3 | 1 644,6 | 1 243,2 | 1 248,2 | 1 248,2 | 0,0 | 0,0 |
| **ВСЕГО по подпрограмме за счет городского бюджета** | | | **276 738,7** | **53 358,2** | **48 265,4** | **49 966,2** | **50 174,5** | **49 974,4** | **15 000,0** | **10 000,0** |

".