

**Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |  | 04.2019 |  | 234-р |

от “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 г. Нарьян-Мар

|  |
| --- |
| О внесении изменений в распоряжение Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 29.12.2018 № 1101-р |

На основании постановления Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 29.03.2019 № 361 "О внесении изменений в постановление Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 31.08.2018 № 586":

1. Внести в распоряжение Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 29.12.2018 № 1101-р "Об утверждении плана реализации муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Формирование комфортной городской среды г. Нарьян-Мара"
на 2019 год" (далее – распоряжение) следующие изменения:
	1. Наименование распоряжения изложить в следующей редакции:

"Об утверждении плана реализации муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2019 год".

* 1. Приложение к распоряжению изложить в редакции согласно Приложению к настоящему распоряжению.
1. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| **И.о. главы МО "Городской округ****"Город Нарьян-Мар"** | **А.Н.Бережной** |

Приложение

к распоряжению Администрации

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

от 11.04.2019 № 234-р

"Приложение

к распоряжению Администрации

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

от 29.12.2018 № 1101-р

План

реализации муниципальной программы

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

"Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2019 год

Ответственный исполнитель: управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель(ФИО, должность) | Планируемый срок проведения торгов(в случае необходимости) | Срок начала реализациимероприятия | Срококончания реализациимероприятия | Ожидаемый результат | Финансирование текущего года,тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1. "Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды (благоустройство дворовых и общественных территорий) | Заместитель начальника УС ЖКХ и ГД,отдел С и КР | Х | Х | Х | Х | 125 896,3 |
| 1.2. Благоустройство общественных территорий | Заместитель начальника УС ЖКХ и ГД,отдел С и КР | Х | Х | Х | Х | 67 443,2 |
| 1.2.1. Софинансирование расходных обязательств по благоустройству территорий (Реализация комплексных проектов по благоустройству общественных территорий) | Заместитель начальника УС ЖКХ и ГД,отдел С и КР | Х | Х | Х | Х | 65 419,9 |
| 1.2.2. Реализация комплексных проектов по благоустройству общественных территорий | Заместитель начальника УС ЖКХ и ГД,отдел С и КР | Х | Х | Х | Х | 2 023,3 |
| Обустройство общественной территории (район улицы Смидовича (вдоль улицы Победы от Вечного огня)). 1 этап | Заместитель начальника УС ЖКХ и ГД,отдел С и КР | в течение года(в соответствиис планом-графиком) | май | декабрь | Обустройство общественной территории | 67 443,2 |
| 1.3. Региональный проект Ненецкого автономного округа "Формирование комфортной городской среды" | Заместитель начальника УС ЖКХ и ГД,отдел С и КР | Х | Х | Х | Х | 17 497,7 |
| 1.3.1. Реализация программ формирования современной городской среды | Заместитель начальника УС ЖКХ и ГД,отдел С и КР | Х | Х | Х | Х | 17 497,7 |
| Устройство спортивной игровой площадки по пер. Рождественский в районе д. 16 | Заместитель начальника УС ЖКХ и ГД,отдел С и КР | в течение года(в соответствиис планом-графиком) | май | декабрь | Обустройство общественной территории | 10 476,7 |
| Обустройство общественной территории на пересечении ул. Ненецкой и ул. Смидовича в районе Центра занятости | Заместитель начальника УС ЖКХ и ГД,отдел С и КР | в течение года(в соответствиис планом-графиком) | май | декабрь | Обустройство общественной территории | 7 021,0 |
| 1.4. Благоустройство территорий | Заместитель начальника УС ЖКХ и ГД,отдел С и КР | Х | Х | Х | Х | 35 115,1 |
| 1.4.1. Cофинансирование расходных обязательств по благоустройству территорий (Реализация мероприятий по благоустройству территорий) | Заместитель начальника УС ЖКХ и ГД,отдел С и КР | Х | Х | Х | Х | 34 061,6 |
| 1.4.2. Реализация мероприятий по благоустройству территорий | Заместитель начальника УС ЖКХ и ГД,отдел С и КР | Х | Х | Х | Х | 1 053,5 |
| Обустройство общественной территории на пересечении ул. Ненецкой и ул. Смидовича в районе Центра занятости | Заместитель начальника УС ЖКХ и ГД,отдел С и КР | в течение года(в соответствиис планом-графиком) | май | декабрь | Обустройство общественной территории | 13 002,4 |
| Обустройство общественной территории в районе средней школы № 5  | Заместитель начальника УС ЖКХ и ГД,отдел С и КР | в течение года(в соответствиис планом-графиком) | май | декабрь | Обустройство общественной территории | 20 918,8 |
| Благоустройство общественной территории в районе строения № 6 по ул. им. В.И.Ленина в городе Нарьян-Маре I этап | Заместитель начальника УС ЖКХ и ГД,отдел С и КР | в течение года(в соответствиис планом-графиком) | май | декабрь | Благоустройство общественной территории | 1 193,9 |
| 1.5. Обеспечение разработки проектов, согласования и оформление требований (разрешений) по объектам благоустройства | Заместитель начальника УС ЖКХ и ГД,отдел С и КР | Х | Х | Х | Х | 4 495,0 |
| 1.5.1. Расходы на проекты, согласование и оформление требований (разрешений) | Заместитель начальника УС ЖКХ и ГД,отдел С и КР | Х | Х | Х | Х | 4 495,0 |
| Разработка дизайн-проектов | Заместитель начальника УС ЖКХ и ГД,отдел С и КР | в течение года(в соответствиис планом-графиком) | май | декабрь | Разработка дизайн-проектов | 350,0 |
| Согласование проектов | Заместитель начальника УС ЖКХ и ГД,отдел С и КР | не проводятся | в течение года |  | Прохождение процедуры согласования проектов | 245,0 |
| Проектирование благоустройства территории в районе ул. Ленина, 44 | Заместитель начальника УС ЖКХ и ГД,отдел С и КР | в течение года(в соответствиис планом-графиком) | май | август | Проект благоустройства территории | 3 900,0 |
| 1.6. Реализация проектов по поддержке местных инициатив  | Заместитель начальника УС ЖКХ и ГД,отдел С и КР | Х | Х | Х | Х | 1 345,3 |
| 1.6.1. Субсидии бюджетам муниципальных образований Ненецкого автономного округа на реализацию проектов по поддержке местных инициатив | Заместитель начальника УС ЖКХ и ГД,отдел С и КР | Х | Х | Х | Х | 887,8 |
| 1.6.2. Софинансирование расходных обязательств по реализации проекта по поддержке местных инициатив | Заместитель начальника УС ЖКХ и ГД,отдел С и КР | Х | Х | Х | Х | 306,5 |
| 1.6.3. Софинансирование расходных обязательств по реализации проекта по поддержке местных инициатив за счет денежных средств физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований | Заместитель начальника УС ЖКХ и ГД,отдел С и КР | Х | Х | Х | Х | 151,0 |
| Благоустройство территории в районе д. № 42 по ул. им. 60 лет Октября | Заместитель начальника УС ЖКХ и ГД,отдел С и КР | в течение года(в соответствиис планом-графиком) | май | декабрь | Благоустройство общественной территории |  1 345,3 |
| Подпрограмма 2. "Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды (благоустройство парков) | Заместитель начальника УС ЖКХ и ГД,отдел С и КР | Х | Х | Х | Х | 10 309,3 |
| 2.1. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения | Заместитель начальника УС ЖКХ и ГД,отдел С и КР | Х | Х | Х | Х | 10 309,3 |
| 2.1.1. Софинансирование обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | Заместитель начальника УС ЖКХ и ГД,отдел С и КР | Х | Х | Х | Х | 10 000,0 |
| 2.1.2. Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | Заместитель начальника УС ЖКХ и ГД,отдел С и КР | Х | Х | Х | Х | 309,3 |
| Обустройство городского парка в районе ул. Юбилейная в г. Нарьян-Маре | Заместитель начальника УС ЖКХ и ГД,отдел С и КР | в течение года(в соответствиис планом-графиком) | май | декабрь | Обустройство городского парка | 10 309,3 |
| Итого |  |  |  |  |  | 136 205,6 |

".