

**Администрация муниципального образования  
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16.08.2021 | № |  | 1015 |
| Об утверждении муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Осуществление городом Нарьян-Маром функций административного центра Ненецкого автономного округа" | | | | |  |
|  |
|  |
|  |
|  |

В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Законом Ненецкого автономного округа от 26.02.2007 № 14-ОЗ   
"О статусе административного центра Ненецкого автономного округа – города   
Нарьян-Мара", постановлением Администрации МО "Городской округ "Город   
Нарьян-Мар" от 10.07.2018 № 453 "Об утверждении Порядка разработки, реализации   
и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" Администрация муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Осуществление городом Нарьян-Маром функций административного центра Ненецкого автономного округа" (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава города Нарьян-Мара** | **О.О. Белак** |

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

от 16.08.2021 № 1015

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯН-МАР"

"ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОРОДОМ НАРЬЯН-МАРОМ ФУНКЦИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА"

1. Паспорт муниципальной программы муниципального образования

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

"Осуществление городом Нарьян-Маром функций

административного центра Ненецкого автономного округа"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Осуществление городом Нарьян-Маром функций административного центра Ненецкого автономного округа" (далее – Программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное казённое учреждение "Управление городского хозяйства" г. Нарьян-Мара";  муниципальное казённое учреждение "Чистый город" |
| Подпрограммы муниципальной программы | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение исполнения городом Нарьян-Маром функций административного центра Ненецкого автономного округа |
| Задачи муниципальной программы | Создание необходимых условий для формирования, содержания, сохранения, развития инфраструктуры города Нарьян-Мара как административного центра Ненецкого автономного округа;  создание условий для массового отдыха жителей  и организация мест массового отдыха жителей  и гостей Ненецкого автономного округа;  участие в обеспечении необходимых условий  для проведения окружных, межрегиональных, федеральных и международных мероприятий;  обеспечение доступности и безопасности объектов инфраструктуры города Нарьян-Мара как административного центра Ненецкого автономного округа |
| Целевые показатели муниципальной программы | - количество объектов инфраструктуры города  Нарьян-Мара как административного центра Ненецкого автономного округа за период реализации Программы;  - количество зон, оформленных с применением декоративного оборудования, за период реализации Программы;  - количество зданий (сооружений), для оформления которых использована подсветка, за период реализации Программы;  - количество доступных и безопасных объектов инфраструктуры, в том числе для маломобильных групп граждан, за период реализации Программы |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Программа реализуется в один этап 2022 - 2026 годы. Этапы реализации Программы не выделяются |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы составляет 7 393 800,00 рублей, в том числе по годам реализации:  2022 – 1 664 200,00 рублей;  2023 – 1 432 400,00 рублей;  2024 – 1 432 400,00 рублей;  2025 – 1 432 400,00 рублей;  2026 – 1 432 400,00 рублей.  Из них:  Объем финансирования Программы  за счет средств из окружного бюджета составляет  0,00 рублей, в том числе по годам реализации:  2022 – 0,0 рублей;  2023 – 0,0 рублей;  2024 – 0,0 рублей;  2025 – 0,0 рублей;  2026 – 0,0 рублей.  Объем финансирования Программы за счет средств бюджета МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" составляет 7 393 800,00 рублей, в том числе по годам реализации:  2022 – 1 664 200,00 рублей;  2023 – 1 432 400,00 рублей;  2024 – 1 432 400,00 рублей;  2025 – 1 432 400,00 рублей;  2026 – 1 432 400,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:  - увеличить количество объектов инфраструктуры города Нарьян-Мара как административного центра Ненецкого автономного округа за период реализации Программы не менее 1 ед.;  - увеличить количество зон, оформленных  с применением декоративного оборудования,  за период реализации Программы не менее 1 ед.;  - увеличить количество зданий (сооружений),  для оформления которых использована подсветка,  за период реализации Программы не менее 1 ед. ;  - увеличить количество доступных и безопасных объектов инфраструктуры, в том числе  для маломобильных групп граждан, за период реализации Программы не менее 1 ед. |

II. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Город Нарьян-Мар – исторически сложившийся административный, политический, экономический, культурный и образовательный центр Ненецкого автономного округа, на территории которого проживает более половины населения региона.

В соответствии с Законом Ненецкого автономного округа от 26.02.2007   
№ 14-ОЗ "О статусе административного центра Ненецкого автономного округа - города Нарьян-Мара" город Нарьян-Мар имеет особое положение, что влечет повышенные требования к его внешнему виду, благоустройству, доступности и безопасности, созданию условий для массового отдыха жителей и гостей Ненецкого автономного округа.

На территории административного центра Ненецкого автономного округа расположены государственные органы власти федерального и регионального значения, офисы крупных компаний недропользователей, работающих в регионе. Регулярно проводятся научно-практические международные конференции в области природопользования, экологии, телемедицины, ежегодные событийные мероприятия спортивного и этнографического характера (гонки на снегоходах "Бурандей"   
и оленьих упряжках "Сяманхет Мерета") с приглашением участия в них в качестве почетных гостей руководителей федеральных органов власти, отечественных   
и зарубежных нефтедобывающих компаний.

В настоящее время перед органами местного самоуправления стоят острые задачи, касающиеся формирования и развития инфраструктуры, создания   
и содержания объектов внешнего благоустройства, сохранения и содержания памятников, объектов озеленения на территории города.

III. Цели и задачи муниципальной программы

Целью Программы является обеспечение исполнения городом Нарьян-Маром функций административного центра Ненецкого автономного округа.

Для достижения целей Программы предусмотрено решение следующих задач:

- создание необходимых условий для формирования, содержания, сохранения, развития инфраструктуры города Нарьян-Мара как административного центра Ненецкого автономного округа;

- создание условий для массового отдыха жителей и организация мест массового отдыха жителей и гостей Ненецкого автономного округа;

- участие в обеспечении необходимых условий для проведения окружных, межрегиональных, федеральных и международных мероприятий;

- обеспечение доступности и безопасности объектов инфраструктуры города Нарьян-Мара как административного центра Ненецкого автономного округа, в том числе для маломобильных групп граждан.

IV. Целевые показатели достижения целей и задач

[Сведения](#P492) о целевых показателях указаны в приложении 1 к Программе.

Методика расчета целевых показателей Программы:

Целевые показатели "Количество объектов инфраструктуры города   
Нарьян-Мара как административного центра Ненецкого автономного округа   
за период реализации Программы", "Количество зон, оформленных с применением декоративного оборудования, за период реализации Программы", "Количество зданий (сооружений), для оформления которых использована подсветка, за период реализации Программы" и "Количество доступных и безопасных объектов инфраструктуры, в том числе для маломобильных групп граждан, за период реализации Программы" – абсолютные величины. Рассчитывается путём математического сложения. Источником информации является акт приемки выполненных работ по благоустройству дворовой территории, предоставленный соисполнителями Программы.

V. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Программа реализуется с 2022 года до 2026 года. Этапы реализации Программы не выделяются.

VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование расходов на осуществление городом Нарьян-Маром функций административного центра Ненецкого автономного округа осуществляется за счет средств окружного бюджета и бюджета муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

Из окружного бюджета в бюджет муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на осуществление городом Нарьян-Маром функций административного центра Ненецкого автономного округа предоставляется иной межбюджетный трансферт в порядке, установленном Администрацией Ненецкого автономного округа.

Объем иного межбюджетного трансферта ежегодно утверждается законом   
об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждаются решением Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" о городском бюджете   
на очередной финансовый год и планируемый период.

Информация о ресурсном [обеспечении](#P727) Программы представлена   
в приложении № 2 к Программе.

Объемы указанных средств являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

VII. Анализ рисков реализации муниципальной программы

и меры управления рисками

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Виды рисков | Оценка вероятности наступления неблагоприятных последствий | Методы контроля рисков | Степень контроля рисков (полный/частичный/ отсутствует) |
| Недостаточное финансирование мероприятий | средняя | - оценка выполнения основных мероприятий Программы в отчетном периоде и корректировка на ее основе основных мероприятий, объемов финансирования  и целевых показателей на предстоящий период;  - определение приоритетов финансирования  на плановый период | частичный |
| Нормативные риски  в случае несвоевременного принятия нормативных правовых актов, необходимых  для реализации муниципальной программы | низкая | - мониторинг реализации программы;  - оперативное принятие нормативных правовых актов (внесение изменений) | полный |
| Организационные  и управленческие риски в случае несвоевременного принятия управленческих решений, отсутствия достаточного контроля и мониторинга  за реализацией программных мероприятий, отставания от сроков реализации мероприятий | средняя | -мониторинг реализации программы;  - формирование плана мероприятий по устранению недостатков в реализации программы | полный |
| Риски, связанные  с осуществлением закупок товаров, работ, услуг, необходимых для реализации программы,  в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=0B1FFEE4E50F6FB5A2B6DD8B3312CEE517001818BA15F0A4E4857AD7E7F69907C7EDE3E482BE7ED9564C236032FBzBL) № 44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | низкая | - проведение мониторинга всех этапов закупок, проводимых  в рамках Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=0B1FFEE4E50F6FB5A2B6DD8B3312CEE517001818BA15F0A4E4857AD7E7F69907C7EDE3E482BE7ED9564C236032FBzBL) № 44-ФЗ  от 05.04.2013;  - проведение мониторинга выполнения муниципальных контрактов;  - внесение изменений  в план-график закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения нужд Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | частичный |

VIII. Перечень программных мероприятий

[Перечень](#P658) мероприятий Программы представлен в приложении 3 к Программе.

IX. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:

- увеличить количество объектов инфраструктуры города Нарьян-Мара как административного центра НАО за период реализации Программы не менее 1 ед.;

- увеличить количество зон, оформленных с применением декоративного оборудования, за период реализации Программы не менее 1 ед.;

- увеличить количество зданий (сооружений), для оформления которых использована подсветка, за период реализации Программы не менее 1 ед.;

- количество доступных и безопасных объектов инфраструктуры, в том числе для маломобильных групп граждан, за период реализации Программы не менее 1 ед.

Приложение № 1

к муниципальной программе

муниципального образования

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

"Осуществление городом Нарьян-Маром

функций административного центра

Ненецкого автономного округа"

Перечень

целевых показателей муниципальной программы

муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

"Осуществление городом Нарьян-Маром функций административного центра

Ненецкого автономного округа"

Ответственный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | Значения целевых показателей | | | | | |
| базовый 2021 год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество объектов инфраструктуры города Нарьян-Мара как административного центра Ненецкого автономного округа, обустроенных за период реализации Программы | Ед. | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Количество зон, оформленных  с применением декоративного оборудования, за период реализации Программы | Ед. | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Количество зданий (сооружений), для оформления которых использована подсветка, за период реализации Программы | Ед. | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 56 |
| Количество доступных  и безопасных объектов инфраструктуры, в том числе  для маломобильных групп граждан за период реализации Программы | Ед. | 54 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

муниципального образования

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

"Осуществление городом Нарьян-Маром

функций административного центра

Ненецкого автономного округа"

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы

муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

"Осуществление городом Нарьян-Маром функций административного центра

Ненецкого автономного округа"

Ответственный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Источник финансирования | Объемы финансирования, руб. | | | | | |
| Всего | в том числе: | | | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Осуществление городом Нарьян-Маром функций административного центра Ненецкого автономного округа" | Итого, в том числе: | 7 393 800,00 | 1 664 200,00 | 1 432 400,00 | 1 432 400,00 | 1 432 400,00 | 1 432 400,00 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 7 393 800,00 | 1 664 200,00 | 1 432 400,00 | 1 432 400,00 | 1 432 400,00 | 1 432 400,00 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

муниципального образования

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

"Осуществление городом Нарьян-Маром

функций административного центра

Ненецкого автономного округа"

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы

муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

"Осуществление городом Нарьян-Маром функций административного центра

Ненецкого автономного округа"

Ответственный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Источник финансирования | Объемы финансирования, руб. | | | | | |
| ВСЕГО: | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Основное мероприятие:  Формирование, содержание, сохранение, развитие инфраструктуры города Нарьян-Мара как административного центра Ненецкого автономного округа | итого, том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Направление расходов: Создание объектов внешнего благоустройства города | итого, том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Приобретение, устройство, ремонт на улицах и общественных зонах пергол, скамеек, урн, велосипедных стоянок | итого, том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Приобретение цветочной рассады, саженцев, посадка цветов, деревьев, кустарников, обслуживание насаждений, устройство и содержание газонов (в том числе около зданий федеральных и региональных органов власти) | итого, том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Приобретение, изготовление, обустройство и монтаж малых архитектурных форм  для цветников, клумб, вертикального озеленения, обустройство, демонтаж, хранение | итого, том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | Обустройство мест размещения для мелкорозничной торговли  и иных форм обслуживания населения, площадок  для данных целей | итого, том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5. | Создание, обустройство парковок, автостоянок, водоспусков, систем отвода воды, светофорных объектов,  в том числе инновационных | итого, том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6. | Ремонт междворовых проездов, тротуаров, пешеходных зон (асфальтовых, гравийных, плиточных покрытий, ремонт, замена, покраска бортового камня и иные ремонтные работы) | итого, том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Направление расходов: Содержание, сохранение  и развитие объектов внешнего благоустройства города | итого, том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | Монтаж, содержание и обслуживание систем видеонаблюдения на общественных территориях  и остановочных павильонах города Нарьян-Мара | итого, том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | Содержание, приобретение  и установка дополнительных арт-объектов, текущий ремонт  и капитальный ремонт объектов и инфраструктуры площадей, парков и скверов города Нарьян-Мара | итого, том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3. | Содержание объектов, обустроенных в рамках федерального проекта "Формирование  комфортной городской среды" | итого, том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4. | Проектирование объектов благоустройства (парков, скверов, пешеходных зон, детско-спортивных площадок, торговых площадей и иных объектов массового использования) | итого, том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Направление расходов:  Содержание памятников, памятных знаков, табличек, находящихся в муниципальной собственности | итого, том числе: | 7 393 800,00 | 1 664 200,00 | 1 432 400,00 | 1 432 400,00 | 1 432 400,00 | 1 432 400,00 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 7 393 800,00 | 1 664 200,00 | 1 432 400,00 | 1 432 400,00 | 1 432 400,00 | 1 432 400,00 |
| 1.3.1. | Содержание, текущий  и капитальный ремонт памятников, находящихся  в собственности муниципального образования | итого, том числе: | 7 393 800,00 | 1 664 200,00 | 1 432 400,00 | 1 432 400,00 | 1 432 400,00 | 1 432 400,00 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 7 393 800,00 | 1 664 200,00 | 1 432 400,00 | 1 432 400,00 | 1 432 400,00 | 1 432 400,00 |
| 2. | Основное мероприятие: Создание условий для массового отдыха жителей города и гостей Ненецкого автономного округа | итого, том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Направление расходов:  Организация праздничных мероприятий, обустройство мест массового отдыха жителей и гостей Ненецкого автономного округа | итого, том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Организация мероприятий по оформлению площадей, улиц, скверов, прогулочных пешеходных зон декоративными объектами  и элементами праздничного оформления периода | итого, том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2. | Приобретение праздничных элементов (праздничной иллюминации, световых и иных арт-объектов, флагов, панель- кронштейнов на опорах освещения, световых  и светодиодных гирлянд, световых консолей, ёлок, горок, праздничного декора и иных элементов, необходимых  для праздничного оформления) | итого, том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3. | Мероприятия по обустройству, санитарному содержанию мест проведения праздничных мероприятий и массового отдыха населения (включая очистку от снега и мусора, приобретение, доставку, монтаж, демонтаж, мусорных контейнеров, биотуалетов, урн, турникетов) | итого, том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Направление расходов: Устройство и содержание архитектурно-художественной подсветки объектов  на территории города | итого, том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1. | Устройство архитектурно-художественной подсветки административных зданий, общественных зон | итого, том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.2. | Эксплуатационно-техническое обслуживание и ремонт элементов архитектурно-художественной подсветки объектов, муниципальных светодиодных видеоэкранов  и иных арт-объектов  на территории города | итого, том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Основное мероприятие: Обеспечение доступности и безопасности инфраструктуры города Нарьян-Мара | итого, том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Направление расходов: Организация логистической доступности инфраструктуры города | итого, том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1. | Оснащение территории города знаками городской информации (аншлаги, указатели улиц, площадей, домов и т.д.), оснащение памятными табличками именных улиц | итого, том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2. | Приобретение, установка, содержание (в том числе санитарное), ремонт уличных остановочных комплексов, оснащение павильонов электронными информационными табло | итого, том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Направление расходов: Организация безопасности инфраструктуры города  и санитарного содержания объектов муниципальной собственности | итого, том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.1. | Обустройство муниципальных административных зданий, общественных территорий, тротуаров, пешеходных переходов элементами  и оборудованием для маломобильных групп населения | итого, том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.2. | Создание, ремонт и санитарное содержание мест сбора бытовых отходов | итого, том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО по программе, в том числе: | | | 7 393 800,00 | 1 664 200,00 | 1 432 400,00 | 1 432 400,00 | 1 432 400,00 | 1 432 400,00 |
| окружной бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | | | 7 393 800,00 | 1 664 200,00 | 1 432 400,00 | 1 432 400,00 | 1 432 400,00 | 1 432 400,00 |