Администрация муниципального образования
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 12.05.2026 | № |  | 630 |
| --- | --- | --- | --- |

О подготовке муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"           к отопительному периоду 2026-2027 годов

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
"О теплоснабжении", Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 
"Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме 
и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность", постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда", приказом Минэнерго России 
от 13.11.2024 № 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности 
к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности 
к отопительному периоду", приказом Минстроя России от 04.06.2020 № 305/пр 
"Об утверждении Методических рекомендаций о порядке мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства", 
в целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов, обеспечения жизнедеятельности муниципального образования на протяжении отопительного периода 2026-2027 годов Администрация муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- В целях организации подготовки муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" к отопительному периоду 2026-2027 годов создать:

  - комиссию по подготовке объектов потребителей тепловой энергии муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов;

  - комиссию по подготовке объектов теплоснабжающих и теплосетевых организаций муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов.

- Утвердить состав комиссии по подготовке объектов потребителей тепловой энергии муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов (Приложение 1) и состав комиссии 
по подготовке объектов теплоснабжающих и теплосетевых организаций муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов (Приложение 2).

- Утвердить Положение о работе комиссии по подготовке объектов потребителей тепловой энергии муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов и комиссии 
по подготовке объектов теплоснабжающих и теплосетевых организаций муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов (Приложение 3).

- Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в срок 
до 20.05.2026 разработать перечень мероприятий по подготовке теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, находящихся 
на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", 
к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов.

- Определить период подготовки объектов потребителей тепловой энергии, находящихся на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", с 15.05.2026 по 10.09.2026.

- Определить период подготовки теплоснабжающих и теплосетевых организаций, участвующих в теплоснабжении объектов МКД и социальной сферы, 
с 15.06.2026 по 25.10.2026.

- Комиссии по подготовке объектов потребителей тепловой энергии муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов и комиссии по подготовке объектов теплоснабжающих и теплосетевых организаций муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов осуществлять мониторинг за проведением мероприятий по подготовке и определить готовность объектов к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов:

  - для потребителей тепловой энергии муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" – в срок до 15.09.2026;

  - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" – в срок до 01.11.2026.

- Комиссии в соответствии с Положением о работе комиссии по подготовке объектов потребителей тепловой энергии муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов и комиссии 
по подготовке объектов теплоснабжающих и теплосетевых организаций муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов контролировать мероприятия по подготовке объектов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, находящихся на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов.

- Комиссии проводить проверки объектов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, находящихся на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", в соответствии 
с Программой проведения проверок готовности объектов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, находящихся 
на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", утверждённой главой муниципального образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар".

- Результат проверки объекта оформлять актом проверки готовности 
к отопительному периоду не позднее одного дня с даты завершения проверки.

- В соответствии с приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 
"Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду" обеспечить предоставление в адрес Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" пакета документов о готовности объектов 
к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов:

- потребителям тепловой энергии, кроме образовательных учреждений – в срок до 10.08.2026;

- руководителям образовательных учреждений, находящихся на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", – в срок 
до 01.08.2026.

12.	В соответствии с приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 
"Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду" руководителям теплоснабжающих, теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", обеспечить предоставление в адрес Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" пакета документов о готовности объектов 
к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов в срок до 25.09.2026.

13.	Объектам теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, находящимся на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" и признанным по решению Комиссии готовыми к отопительному периоду или устранившим замечания к требованиям 
по готовности, выданным Комиссией, в установленные Комиссией сроки выдавать паспорта готовности к отопительному периоду не позднее 15 дней с даты подписания акта.

14.	Определить сроки выдачи паспортов готовности:

  - потребителям тепловой энергии (за исключением учреждений образования), находящимся на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", не позднее 15.09.2026;

  - учреждениям образования, находящимся на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", не позднее 06.09.2026;

  - теплоснабжающим и теплосетевым организациям не позднее 01.11.2026.

- Потребителям тепловой энергии к отопительному периоду провести мероприятия в соответствии с разделом II постановления Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность", 
главой II приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду", пунктом 2.6. главы II постановления Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда".

- Потребителям тепловой энергии обеспечить готовность объектов к приему ресурсов и эксплуатации в осенне-зимний период 2026-2027 годов до 30.08.2026.

- Руководителям теплоснабжающих организаций обеспечить проведение мероприятий в соответствии со статьей 20 главы 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", разделом VI постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", главой II приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 
"Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду", правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

- Руководителям теплоснабжающих организаций и потребителям выполнить мероприятия по энергосбережению в соответствии с Федеральным законом 
от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

- Руководителям теплоснабжающих организаций, осуществляющих централизованную подачу холодного водоснабжения, горячего водоснабжения 
и тепловой энергии в жилищный фонд и социально значимые объекты, обеспечить готовность подачи тепловой энергии к 30.08.2026.

- Руководителям теплоснабжающих, теплосетевых организаций 
и потребителям тепловой энергии обеспечить соблюдение графиков подготовки 
к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов.

- Утвердить План подготовки муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" к отопительному периоду 2026-2027 годов (Приложение 4).

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы Администрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар".

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию.

| Глава города Нарьян-Мара | О.О. Белак |
| --- | --- |

# Приложение 1

к постановлению Администрации

муниципального образования

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

от 12.05.2026 № 630

Состав

комиссии по подготовке объектов потребителей тепловой энергии

муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов

| Бережной Андрей Николаевич | – первый заместитель главы Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Терентьева Елена Александровна | – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (при отсутствии – начальник отдела ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" Хабаров Алексей Федорович), заместитель председателя комиссии; |
| Рудный Алексей Владимирович | – главный специалист отдела ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (при отсутствии – инженер отдела ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" Терлецкая Нина Васильевна), секретарь комиссии. |
| Члены комиссии: |  |
| Смирнов Владислав Дмитриевич | – мастер хозяйственной группы МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" (при отсутствии – заместитель начальника отдела обеспечения органов местного самоуправления МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" Лотоцкий Владислав Николаевич или ведущий специалист отдела по управлению и содержанию муниципального жилищного фонда МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" Белохвостов Александр Леонидович); |
| Бобров Василий Викторович | – главный специалист отдела ГО и ЧС, мобилизационной работы Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (при отсутствии – ведущий инженер отдела ГО и ЧС, мобилизационной работы Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" Смородский Сергей Анатольевич); |
| Баруздин Михаил Анатольевич | – главный консультант отдела государственного жилищного надзора и лицензионного контроля управления государственного строительного и жилищного надзора ДВКН НАО (при отсутствии – главный консультант отдела государственного жилищного надзора и лицензионного контроля управления государственного строительного и жилищного надзора ДВКН НАО Елфимова Елена Валентиновна); |
| Голишевский Геннадий Францович | – заместитель директора по производственным вопросам Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС (при отсутствии – начальник инженерно-технического отдела Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС Бойко Елена Валериевна); |
| Конухин Евгений Николаевич | – начальник управления муниципального имущества и земельных отношений Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (при отсутствии – начальник отдела управления муниципальным имуществом и регистрации прав собственности управления муниципального имущества и земельных отношений Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" Лиханина Ирина Михайловна); |
| Загитов Артур Эдуардович | – директор ГУП НАО "Ненецкая коммунальная компания" (при отсутствии – заместитель директора по правовым вопросам и снабжению ГУП НАО "Ненецкая коммунальная компания" Вешняков Алексей Валерьевич или главный инженер ГУП НАО "Ненецкая коммунальная компания" Чупров Андрей Николаевич); |
| Янзинова Елена Александровна | – начальник отдела муниципального контроля Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (при отсутствии – главный специалист отдела муниципального контроля Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" Угловой Александр Владимирович). |

# Приложение 2

к постановлению Администрации

муниципального образования

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

от 12.05.2026 № 630

Состав

комиссии по подготовке объектов теплоснабжающих и теплосетевых организаций муниципального образования "Городской округ

"Город Нарьян-Мар" к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов

| Бережной Андрей Николаевич | – первый заместитель главы Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Терентьева Елена Александровна | – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (при отсутствии – начальник отдела ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" Хабаров Алексей Федорович), заместитель председателя комиссии; |
| Рудный Алексей Владимирович | – главный специалист отдела ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (при отсутствии – инженер отдела ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" Терлецкая Нина Васильевна), секретарь комиссии. |
| Члены комиссии: |  |
| Смирнов Владислав Дмитриевич | – мастер хозяйственной группы МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" (при отсутствии – заместитель начальника отдела обеспечения органов местного самоуправления МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" Лотоцкий Владислав Николаевич или ведущий специалист отдела по управлению и содержанию муниципального жилищного фонда МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" Белохвостов Александр Леонидович); |
| Бобров Василий Викторович | – главный специалист отдела ГО и ЧС, мобилизационной работы Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (при отсутствии – ведущий инженер отдела ГО и ЧС, мобилизационной работы Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" Смородский Сергей Анатольевич); |
| Баруздин Михаил Анатольевич | – главный консультант отдела государственного жилищного надзора и лицензионного контроля управления государственного строительного и жилищного надзора ДВКН НАО (при отсутствии – главный консультант отдела государственного жилищного надзора и лицензионного контроля управления государственного строительного и жилищного надзора ДВКН НАО Елфимова Елена Валентиновна); |
| Конухин Евгений Николаевич | – начальник управления муниципального имущества и земельных отношений Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (при отсутствии – начальник отдела управления муниципальным имуществом и регистрации прав собственности управления муниципального имущества и земельных отношений Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" Лиханина Ирина Михайловна); |
| Загитов Артур Эдуардович | – директор ГУП НАО "Ненецкая коммунальная компания" (при отсутствии – заместитель директора по правовым вопросам и снабжению ГУП НАО "Ненецкая коммунальная компания" Вешняков Алексей Валерьевич или главный инженер ГУП НАО "Ненецкая коммунальная компания" Чупров Андрей Николаевич); |
| Янзинова Елена Александровна | – начальник отдела муниципального контроля Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (при отсутствии – главный специалист отдела муниципального контроля Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" Угловой Александр Владимирович); |
| Поздеев Станислав Русланович | – заместитель начальника Нарьян-Марского территориального отдела Печорского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; |
| Хвостов Артем Сергеевич | – главный государственный инспектор Нарьян-Марского территориального отдела Печорского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. |

Приложение 3

к постановлению Администрации

муниципального образования

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

от 12.05.2026 № 630

Положение

о работе комиссии по подготовке объектов потребителей тепловой энергии муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов и комиссии по подготовке объектов теплоснабжающих и теплосетевых организаций муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" к осенне-зимнему периоду

2026-2027 годов

I. Общие положения

1.	Комиссия по подготовке объектов потребителей тепловой энергии муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов (далее – Комиссия по подготовке объектов потребителей тепловой энергии) и комиссия по подготовке объектов теплоснабжающих и теплосетевых организаций муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов (далее – Комиссия по подготовке объектов теплоснабжающих и теплосетевых организаций), далее при совместном упоминании Комиссии, являются межведомственными органами, созданными для контроля за ходом подготовки объектов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
к работе в осенне-зимний период и прохождением отопительного сезона соответственно. Комиссии созданы при Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

2.	Комиссии в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа, Уставом муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", а также настоящим Положением.

II. Основные задачи

3.	Основными задачами Комиссии по подготовке объектов потребителей тепловой энергии являются:

3.1.	контроль за выполнением потребителями тепловой энергии организационно-технических мероприятий по подготовке оборудования и инженерных сетей к отопительному сезону;

3.2.	проверка готовности потребителей тепловой энергии к прохождению осенне-зимнего периода;

3.3.	проверка наличия у потребителей тепловой энергии аварийных запасов оборудования и материалов к работе в осенне-зимний период.

4.	Основными задачами Комиссии по подготовке объектов теплоснабжающих и теплосетевых организаций являются:

4.1.	контроль за выполнением теплоснабжающими и теплосетевыми организациями организационно-технических мероприятий по подготовке оборудования и инженерных сетей к отопительному сезону;

4.2.	проверка готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций 
к прохождению осенне-зимнего периода;

4.3.	проверка наличия у теплоснабжающих и теплосетевых организаций аварийных запасов оборудования и материалов к работе в осенне-зимний период;

4.4.	разработка предложений по обеспечению надежности функционирования коммунального хозяйства муниципального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар", развитию инженерной инфраструктуры города.

III. Функции комиссий

5.	Комиссия по подготовке объектов потребителей тепловой энергии в целях выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:

5.1.	обеспечение контроля за ходом выполнения планов мероприятий, графиков подготовки к осенне-зимнему периоду, графиков испытаний и ремонта инженерных сетей и оборудования потребителей тепловой энергии муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в осенне-зимний период;

5.2.	координация деятельности потребителей тепловой энергии по подготовке 
к работе в осенне-зимний период;

5.3.	внесение в установленном порядке предложений по развитию инженерной инфраструктуры муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в пределах ее компетенции.

6.	Комиссия по подготовке объектов теплоснабжающих и теплосетевых организаций в целях выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:

6.1.	обеспечение контроля за ходом выполнения планов мероприятий, графиков подготовки к осенне-зимнему периоду, графиков испытаний и ремонта инженерных сетей и оборудования с целью надежности функционирования всех систем жизнеобеспечения муниципального образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" в осенне-зимний период;

6.2.	координация деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций по подготовке к работе в осенне-зимний период;

6.3.	внесение в установленном порядке предложений по развитию инженерной инфраструктуры муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в пределах ее компетенции;

6.4.	заслушивание информации представителей теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций;

6.5.	принятие решений по устранению недостатков в системе жизнеобеспечения городского округа;

6.6.	внесение в установленном порядке предложений о подготовке проектов постановлений и распоряжений Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в пределах её компетенции.

IV. Права комиссий

7.	При выполнении возложенных на них задач Комиссии имеют право:

7.1.	вносить руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо от правовой формы и ведомственной принадлежности, предложения 
о привлечении должностных лиц к дисциплинарной ответственности за срыв сроков подготовки и оформления актов готовности к работе в осенне-зимний период, допущенные нарушения при эксплуатации инженерных сетей и оборудования, 
ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей;

7.2.	вносить руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо от правовой формы и ведомственной принадлежности, предложения
о поощрении должностных лиц за своевременную подготовку объектов 
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, оформление в срок актов готовности объектов к работе в осенне-зимний период, надлежащее исполнение своих должностных обязанностей;

7.3.	направлять в контролирующие органы информацию для привлечения должностных лиц к административной ответственности за срыв сроков подготовки 
и оформления актов готовности к работе в осенне-зимний период, допущенные нарушения при эксплуатации инженерных сетей и оборудования, ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей;

7.4.	требовать в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации от должностных лиц предприятий, учреждений и организаций, независимо от правовой формы и ведомственной принадлежности, предоставления необходимой информации, а также выполнения мероприятий, относящихся к сфере деятельности Комиссии;

# 7.5.	проводить проверки по выполнению требований Федерального закона 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду 
и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду", постановления Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда";

7.6.	рассматривать документы, подтверждающие выполнение требований 
о готовности объектов к осенне-зимнему периоду, а при необходимости проводить осмотр объектов проверки;

7.7.	составлять по результатам проверки Акт проверки готовности 
к отопительному периоду (далее – Акт). В Акте отражать выводы Комиссии по итогам готовности. Составлять перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Составлять не позднее одного дня с даты завершения проверки Акт, оформляемый по форме, утвержденной Приложением № 1 к настоящему Положению.

В Акте содержатся выводы Комиссии и по результатам расчета индекса готовности устанавливается:

- уровень готовности "Не готов", если индекс готовности меньше 0,8;

- уровень готовности "Готов с условиями", если индекс готовности меньше 0,9 
и больше либо равен 0,8;

- уровень готовности "Готов", если индекс готовности больше либо равен 0,9.

7.8.	выдавать Паспорт готовности к отопительному периоду по каждому объекту проверки в течение 5 рабочих дней с даты подписания Акта в случае, если уровень готовности "Готов", а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности "Готов с условиями", если сроки устранения замечаний Комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности 
на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 13 Приложения № 2 приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду 
и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду", оформляемый по форме, утвержденной Приложением № 2 к настоящему Положению.

8.	Решения Комиссии по подготовке объектов теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций в части обеспечения нормального функционирования жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" являются обязательными для всех юридических и физических лиц на территории муниципального образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" и могут быть оспорены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

V. Порядок работы комиссий

9.	Внесение изменений в персональный состав Комиссий утверждается постановлением Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

Комиссии формируются в составе председателей Комиссии, заместителей председателей Комиссии, секретарей Комиссии и иных членов Комиссии.

Заседания Комиссий считаются правомочными, если на них присутствуют более половины общего числа ее членов. Протоколы Комиссий носят открытый характер 
и доступны для ознакомления.

10.	Заседания Комиссий созываются председателями Комиссий либо 
их заместителями по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

11.	Председатели Комиссий организуют работу, осуществляют общий контроль за реализацией принятых Комиссиями решений. В отсутствие председателей Комиссий их функции исполняют заместители председателей Комиссий.

12.	Секретари Комиссий извещают о времени и месте заседаний Комиссий (телефонограммой или с помощью электронной почты), ведут протоколы заседаний Комиссий, которые подписывают председатели Комиссий (заместители председателей Комиссий) и секретари Комиссий не позднее 3 дней с даты завершения проверки готовности к отопительному периоду.

13.	Члены Комиссий принимают участие в заседаниях Комиссий лично, выполняют поручения председателей Комиссии в установленные решениями Комиссий сроки.

14.	Осмотр объекта считается проведенным, если на осмотре присутствовали более трех членов соответствующей Комиссии. Члены Комиссий, участвующие 
в осмотре объекта, в письменной форме уведомляют председателей Комиссии 
о выявленных в ходе осмотра замечаниях к требованиям по готовности объектов 
к эксплуатации в осенне-зимний период.

15.	Решение о готовности объекта к осенне-зимнему периоду принимается большинством голосов от установленного числа членов Комиссий путем открытого голосования и оформляется в виде Акта. При равенстве голосов голос председателя Комиссии (при его отсутствии – заместителя председателя Комиссии) является решающим.

16.	Решения Комиссий оформляются протоколами и подписываются председателем Комиссий соответствующей Комиссии либо заместителями председателей Комиссий при их отсутствии.

Приложение № 1

к Положению о работе комиссии 
по подготовке объектов потребителей тепловой энергии муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" к осенне-зимнему периоду 
2026-2027 годов и комиссии по подготовке объектов теплоснабжающих и теплосетевых организаций муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов

АКТ

оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

____/____ гг.

_______________________________________             "__" __________ 20__ г.

(место составления акта)                    (дата составления акта)

Комиссия, образованная _______________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности 
к отопительному периоду от "__" ______ 20__ г., утвержденной

______________________________________________________________________,

(Фамилия, инициалы руководителя (его заместителя) уполномоченного органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)

с "__" ______ 20__ г.  по "__" ______ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду

______________________________________________________________________

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась 
в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

NN ________________________.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

| Объект оценки обеспечения готовности | Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| NN |  |

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

| Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности | Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов) |
| --- | --- |

Приложение: 1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к

отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к

отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к

отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии: ____________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: _________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: ___________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта

получил:

"__" ___________ 20__ г. ______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи

руководителя (его уполномоченного

представителя) в отношении которого

проводилась оценка обеспечения готовности к

отопительному периоду)

|  | Приложение № 2 к Положению о работе комиссии по подготовке объектов потребителей тепловой энергии муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов и комиссии по подготовке объектов теплоснабжающих и теплосетевых организаций муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

обеспечения готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан _________________________________________________________________

(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

NN ________________________.

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от __________

N _________.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего комиссию по

проведению   оценки  обеспечения   готовности   к

отопительному периоду)

Приложение 4 
к постановлению Администрации

муниципального образования

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

от 12.05.2026 № 630

ПЛАН

подготовки муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

к отопительному периоду 2026-2027 годов

1. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов:

| 1 | Продолжительность отопительного периода, дни |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2022-2023 г.г. | 293 |
|  | 2023-2024 г.г. | 313 |
|  | 2024-2025 г.г. | 308 |
| 2 | Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, ℃ |  |
|  | 2022-2023 г.г. | -3,3 |
|  | 2023-2024 г.г. | -5,4 |
|  | 2024-2025 г.г. | -2,0 |
| 3 | Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал (при наличии прибора учета) |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 174353,218 |
|  | 2023-2024 г.г. | 169938,724 |
|  | 2024-2025 г.г. | 175220,14 |
| 4 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период |  |
| 4.1 | Случаи перерывов в поставке теплоносителя |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 16 |
|  | 2023-2024 г.г. | 17 |
|  | 2024-2025 г.г. | 2 |
| 4.2 | Случаи нарушений температурного режима тепловой энергии |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 1 |
|  | 2023-2024 г.г. | 20 |
|  | 2024-2025 г.г. | 7 |
| 4.3 | Случаи снижения параметров давления теплоносителя |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 16 |
|  | 2023-2024 г.г. | 17 |
|  | 2024-2025 г.г. | 2 |
| 5 | Количество обращений / жалоб жителей на снижение качества / параметров услуги отопления в управляющую компанию |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 1 |
|  | 2023-2024 г.г. | 32 |
|  | 2024-2025 г.г. | 13 |
| 6 | Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества / параметров услуги отопления |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 1 |
|  | 2023-2024 г.г. | 20 |
|  | 2024-2025 г.г.. | 7 |

2. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону:

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Иметь порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании | Постоянно (Утвержден постановлением Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 13.02.2026 № 165 "Об утверждении плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар") |
| 2 | Иметь утвержденную актуализированную схему теплоснабжения | Постоянно (Утверждена постановлением Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 12.11.2021 № 1399 "Об актуализации схемы теплоснабжения города Нарьян-Мара на 2022 год и перспективу до 2028 года" |
| 3 | Обеспечить подготовку к отопительному периоду бесхозяйных объектов теплоснабжения | Постоянно |
| 4 | Осуществить оценку обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанными в подпункте 1.2 пункта 1 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду" | не позднее 15.09.2026 |
| 5 | Осуществить оценку обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанными в подпунктах 1.3 - 1.6 пункта 1 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду" | не позднее 01.11.2026 |
| 6 | Подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности муниципального образования к отопительному периоду документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 8.1, 8.2 пункта 8 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду" | не позднее 20.11.2026 |