**ОТЧЕТ**

**о реализации инициативного проекта
"Благоустройство проезжей части дворовой территории МКД № 16
по ул. 60-летия Октября в г. Нарьян-Маре"**

**по состоянию на 1 ноября 2023 г.**

Наименование проекта: "Благоустройство проезжей части дворовой территории МКД № 16 по ул. 60-летия Октября в г. Нарьян-Маре".

Муниципальное образование: городской округ "Город Нарьян-Мар".

Размер средств на реализацию инициативного проекта составляет 598 481,75 рублей, из них:

- из бюджета муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" – 501 025,57 руб.;

- объем инициативных платежей, обеспечиваемый инициатором проекта,
в том числе объем средств граждан и (или) юридических лиц,
и (или) индивидуальных предпринимателей: 16000 руб. – средства граждан;

- объем не денежного вклада, обеспечиваемый инициатором проекта,
в том числе не денежный вклад граждан и (или) юридических лиц,
и (или) индивидуальных предпринимателей (добровольное имущественное
и (или) трудовое участие):

– 53 301,1 руб. – добровольное трудовое и имущественное участие граждан;

– 28 155,08 руб. – добровольное трудовое и имущественное участие управляющей организации.

Инициативный проект рассмотрен и поддержан комиссией по рассмотрению инициативных проектов 31.03.2023 года (протокол № 1/2023 от 31.03.2023).

Инициативный проект поддержан Администрацией муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (распоряжение от 04.04.2023
№ 182-р).

По состоянию на 01.11.2023 МКУ "Управление городского хозяйства города Нарьян-Мара" заключен договор № 85/2023 от 03.07.2023, ведутся мероприятия
по исполнению договора.

Добровольное трудовое и имущественное участие граждан в сумме 53 301,1 руб. (объем не денежного вклада, обеспечиваемый инициатором проекта,
в том числе не денежный вклад граждан и (или) юридических лиц,
и (или) индивидуальных предпринимателей) по состоянию на 01.11.2023 года исполнено в полном объеме:

- произведена ремонт и покраска скамеек, урн;

- установлены и покрашены вешала.