

**Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 |  | 04.2014 |  | 1238 |

от “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Развитие транспортной системы", утвержденную постановлением Администрации МО "Городской округ "Город "Нарьян-Мар" от 12.11.2013 № 2422

Руководствуясь положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 30.07.2013 № 1496 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", в соответствии с решением Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 27.03.2014 № 664-р "О внесении изменений в Решение "О бюджете МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Внести в постановление Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 12.11.2013 № 2422 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Развитие транспортной системы " (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в табличной части раздел "Объемы и источники финансирования муниципальной программы" изложить в новой редакции:

"

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объём финансирования Программы составляет 6 402 122,4 тыс. рублей, в том числе по годам:2014 год – 114 402,5 тыс. руб.;2015 год – 4 933,1 тыс. руб.;2016 год – 0,0 тыс. руб.;2017 год – 1 072 933,2 тыс. руб.;2018 год - 1 870 050,6 тыс. руб.;2019 год - 1 643 168,5 тыс. руб.;2020 год - 846 425,0 тыс. руб.;2021 год - 554 599,5 тыс. руб.;2022 год - 295 610 тыс. руб.Из них:Средства окружного бюджета 6 317 337,1 тыс. рублей, в том числе по годам:2014 год – 105 895,5 тыс. руб.;2015 год – 0,0 тыс. руб.;2016 год – 0,0 тыс. руб.;2017 год – 1 0530 655,5 тыс. руб.;2018 год - 1 851 381,2 тыс. руб.;2019 год - 1 626 736,7 тыс. руб.;2020 год - 837 960,8 тыс. руб.;2021 год - 549 053,5 тыс. руб.;2022 год - 292 653,9 тыс. руб.Средства муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 84 785,3 тыс. рублей, в том числе по годам:2014 год – 8 507,0 тыс. руб.;2015 год – 4 933,1 тыс. руб.;2016 год - 0,0 тыс. руб.;2017 год – 19 277,7 тыс. руб.;2018 год – 18 669,4 тыс. руб.;2019 год - 16 431,8 тыс. руб.;2020 год - 8 464,2 тыс. руб.;2021 год - 5 546,0 тыс. руб.;2022 год - 2 956,1 тыс. руб. |

"

1.2. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 1).

1.3. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 2).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава МО "Городской округ** **"Город Нарьян-Мар"**  | **Т.В.Федорова** |

|  |
| --- |
| Ресурсное обеспечение |
| реализации муниципальной программы |
| МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" |
| **"Развитие транспортной системы"** |
| Ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" |

 Приложение 1

к постановлению Администрации

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

от 30.04.2014 № 1238

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс.рублей. |
| Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" | всего, в т.ч.: | 6 402 122,4 | 114 402,5 | 4 933,1 | 0,0 | 1 072 933,2 | 1 870 050,6 | 1 643 168,5 | 846 425,0 | 554 599,5 | 295 610,0 |
| окружной бюджет | 6 317 337,1 | 105 895,5 | 0,0 | 0,0 | 1 053 655,5 | 1 851 381,2 | 1 626 736,7 | 837 960,8 | 549 053,5 | 292 653,9 |
| городской бюджет | 84 785,3 | 8 507,0 | 4 933,1 | 0,0 | 19 277,7 | 18 669,4 | 16 431,8 | 8 464,2 | 5 546,0 | 2 956,1 |

Приложение 2

к постановлению Администрации

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

от 30.04.2014 № 1238

|  |
| --- |
| Перечень |
| мероприятий муниципальной программы |
| МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" |
| **"Развитие транспортной системы"** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п  | Наименование мероприятия | Источник финанси рования | Объемы финансирования, тыс. рублей. |
| Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Реконструкция автомобильной дороги Морпорт - примыкание к федеральной дороге в г. Нарьян-Маре | итого, в т.ч.: | 30 500,7 | 30 500,7 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| окружной бюджет | 30 145,7 | 30 145,7 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| городской бюджет | 355,0 | 355,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 | Реконструкция ул. Смидовича в г. Нарьян-Маре, на участке от ул. Ленина до ул. Октябрьской  | итого, в т.ч.: | 20 152,9 |   |   |   | 20 152,9 |   |   |   |   |   |
| окружной бюджет | 19 951,3 |   |   |   | 19 951,3 |   |   |   |   |   |
| городской бюджет | 201,5 |   |   |   | 201,5 |   |   |   |   |   |
| 3 | Разработка ПСД на реконструкцию ул. Пионерская в г. Нарьян-Маре | итого, в т.ч.: | 3 625,9 |   |   |   | 3 625,9 |   |   |   |   |   |
| окружной бюджет | 3 589,6 |   |   |   | 3 589,6 |   |   |   |   |   |
| городской бюджет | 36,3 |   |   |   | 36,3 |   |   |   |   |   |
| 4 | Реконструкция ул. Пионерская в г. Нарьян-Маре | итого, в т.ч.: | 117 965,2 |   |   |   |   | 66 396,9 | 51 568,3 |   |   |   |
| окружной бюджет | 116 785,5 |   |   |   |   | 65 732,9 | 51 052,6 |   |   |   |
| городской бюджет | 1 179,7 |   |   |   |   | 664,0 | 515,7 |   |   |   |
| 5 | Разработка ПСД на реконструкцию ул. Меньшикова в г. Нарьян-Маре | итого, в т.ч.: | 3 591,2 |   |   |   | 3 591,2 |   |   |   |   |   |
| окружной бюджет | 3 555,3 |   |   |   | 3 555,3 |   |   |   |   |   |
| городской бюджет | 35,9 |   |   |   | 35,9 |   |   |   |   |   |
| 6 | Реконструкция ул. Меньшикова в г. Нарьян-Маре | итого, в т.ч.: | 117 965,2 |   |   |   |   | 66 396,9 | 51 568,3 |   |   |   |
| окружной бюджет | 116 785,5 |   |   |   |   | 65 732,9 | 51 052,6 |   |   |   |
| городской бюджет | 1 179,7 |   |   |   |   | 664,0 | 515,7 |   |   |   |
| 7 | Разработка ПСД на реконструкцию ул. Южная в г. Нарьян-Маре | итого, в т.ч.: | 3 502,7 |   |   |   | 3 502,7 |   |   |   |   |   |
| окружной бюджет | 3 467,7 |   |   |   | 3 467,7 |   |   |   |   |   |
| городской бюджет | 35,0 |   |   |   | 35,0 |   |   |   |   |   |
| 8 | Реконструкция ул. Южная в г.Нарьян-Маре | итого, в т.ч.: | 117 965,2 |   |   |   |   | 66 396,9 | 51 568,3 |   |   |   |
| окружной бюджет | 116 785,5 |   |   |   |   | 65 732,9 | 51 052,6 |   |   |   |
| городской бюджет | 1 179,7 |   |   |   |   | 664,0 | 515,7 |   |   |   |
| 9 | Разработка ПСД на реконструкцию по ул. Студенческая в г. Нарьян-Маре | итого, в т.ч.: | 3 160,3 |   |   |   | 3 160,3 |   |   |   |   |   |
| окружной бюджет | 3 128,7 |   |   |   | 3 128,7 |   |   |   |   |   |
| городской бюджет | 31,6 |   |   |   | 31,6 |   |   |   |   |   |
| 10 | Реконструкция по ул. Студенческая в г. Нарьян-Маре | итого, в т.ч.: | 50 063,3 |   |   |   |   | 50 063,3 |   |   |   |   |
| окружной бюджет | 49 562,7 |   |   |   |   | 49 562,7 |   |   |   |   |
| городской бюджет | 500,6 |   |   |   |   | 500,6 |   |   |   |   |
| 11 | Разработка ПСД на реконструкцию дорожной сети микрорайона Качгорт в г. Нарьян-Маре | итого, в т.ч.: | 8 594,8 | 1 121,9 |   |   | 7 472,8 |   |   |   |   |   |
| окружной бюджет | 7 398,1 | 0,0 |   |   | 7 398,1 |   |   |   |   |   |
| городской бюджет | 1 196,6 | 1 121,9 |   |   | 74,7 |   |   |   |   |   |
| 12 | Реконструкция дорожной сети микрорайона Качгорт в г. Нарьян-Маре | итого, в т.ч.: | 113 381,1 |   |  |   | 17 922,6 | 95 458,5 |   |   |   |   |
| окружной бюджет | 112 247,3 |   |  |   | 17 743,4 | 94 503,9 |   |   |   |   |
| городской бюджет | 1 133,8 |   |  |   | 179,2 | 954,6 |   |   |   |   |
| 13 | Разработка ПСД на реконструкцию ул. Сапрыгина с выездом на ул. Хатанзейского в г. Нарьян-Маре | итого, в т.ч.: | 7 470,6 |   |   |   |   | 7 470,6 |   |   |   |   |
| окружной бюджет | 7 395,9 |   |   |   |   | 7 395,9 |   |   |   |   |
| городской бюджет | 74,7 |   |   |   |   | 74,7 |   |   |   |   |
| 14 | Реконструкция ул. Сапрыгина с выездом на ул. Хатанзейского в г. Нарьян-Маре | итого, в т.ч.: | 125 750,9 |   |   |   |   |   | 47 524,6 | 78 226,3 |   |   |
| окружной бюджет | 124 493,4 |   |   |   |   |   | 47 049,4 | 77 444,0 |   |   |
| городской бюджет | 1 257,5 |   |   |   |   |   | 475,2 | 782,3 |   |   |
| 15 | Корректировка ПСД на реконструкцию ул. Ленина на участке от ул. 60 лет СССР до ул. Рыбников в г. Нарьян-Маре | итого, в т.ч.: | 4 008,8 |   |   |   |   |   | 4 008,8 |   |   |   |
| окружной бюджет | 3 968,7 |   |   |   |   |   | 3 968,7 |   |   |   |
| городской бюджет | 40,1 |   |   |   |   |   | 40,1 |   |   |   |
| 16 | Реконструкция ул. Ленина на участке от ул. 60 лет СССР до ул. Рыбников в г. Нарьян-Мар | итого, в т.ч.: | 57 292,8 |   |   |   |   |   |   | 57 292,8 |   |   |
| окружной бюджет | 56 719,9 |   |   |   |   |   |   | 56 719,9 |   |   |
| городской бюджет | 572,9 |   |   |   |   |   |   | 572,9 |   |   |
| 17 | Разработка ПСД на реконструкцию ул. Мурманская в г. Нарьян-Маре | итого, в т.ч.: | 4 480,1 |   |   |   | 4 480,1 |   |   |   |   |   |
| окружной бюджет | 4 435,3 |   |   |   | 4 435,3 |   |   |   |   |   |
| городской бюджет | 44,8 |   |   |   | 44,8 |   |   |   |   |   |
| 18 | Разработка ПСД на реконструкцию ул. Полярная в г. Нарьян-Маре | итого, в т.ч.: | 3 527,8 |   |   |   | 3 527,8 |   |   |   |   |   |
| окружной бюджет | 3 492,5 |   |   |   | 3 492,5 |   |   |   |   |   |
| городской бюджет | 35,3 |   |   |   | 35,3 |   |   |   |   |   |
| 19 | Реконструкция ул. Полярная в г. Нарьян-Маре | итого, в т.ч.: | 120 864,1 |   |   |   |   | 56 690,5 | 64 173,6 |   |   |   |
| окружной бюджет | 119 655,5 |   |   |   |   | 56 123,6 | 63 531,9 |   |   |   |
| городской бюджет | 1 208,6 |   |   |   |   | 566,9 | 641,7 |   |   |   |
| 20 | Корректировка ПСД на реконструкцию ул. Совхозная в г. Нарьян-Маре | итого, в т.ч.: | 2 115,4 |   |   |   |   | 2 115,4 |   |   |   |   |
| окружной бюджет | 2 094,2 |   |   |   |   | 2 094,2 |   |   |   |   |
| городской бюджет | 21,2 |   |   |   |   | 21,2 |   |   |   |   |
| 21 | Реконструкция ул. Совхозная в г. Нарьян-Маре | итого, в т.ч.: | 228 050,2 |   |   |   |   |   | 106 965,4 | 121 084,8 |   |   |
| окружной бюджет | 225 769,7 |   |   |   |   |   | 105 895,7 | 119 874,0 |   |   |
| городской бюджет | 2 280,5 |   |   |   |   |   | 1 069,7 | 1 210,8 |   |   |
| 22 | Корректировка ПСД на реконструкцию ул. Заводская в г. Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа | итого, в т.ч.: | 3 752,8 |   |   |   | 3 752,8 |   |   |   |   |   |
| окружной бюджет | 3 715,3 |   |   |   | 3 715,3 |   |   |   |   |   |
| городской бюджет | 37,5 |   |   |   | 37,5 |   |   |   |   |   |
| 23 | Реконструкция ул. Заводская в г. Нарьян-Маре  | итого, в т.ч.: | 465 530,0 | 31,4 |   |   |   | 136 525,0 | 145 569,1 | 183 404,5 |   |   |
| окружной бюджет | 460 874,7 |   |   |   |   | 135 190,8 | 144 113,4 | 181 570,5 |   |   |
| городской бюджет | 4 655,3 | 31,4 |   |   |   | 1 334,2 | 1 455,7 | 1 834,0 |   |   |
| 24 | Разработка ПСД на реконструкцию ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре | итого, в т.ч.: | 3 625,9 |   |   |   | 3 625,9 |   |   |   |   |   |
| окружной бюджет | 3 589,6 |   |   |   | 3 589,6 |   |   |   |   |   |
| городской бюджет | 36,3 |   |   |   | 36,3 |   |   |   |   |   |
| 25 | Реконструкция ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре | итого, в т.ч.: | 117 635,2 |   |   |   |   | 55 176,0 | 62 459,2 |   |   |   |
| окружной бюджет | 116 458,8 |   |   |   |   | 54 624,2 | 61 834,6 |   |   |   |
| городской бюджет | 1 176,4 |   |   |   |   | 551,8 | 624,6 |   |   |   |
| 26 | Реконструкция ул. Октябрьская в г. Нарьян-Маре | итого, в т.ч.: | 110 351,8 |   |   |   | 42 488,5 | 67 863,3 |   |   |   |   |
| окружной бюджет | 109 248,3 |   |   |   | 42 063,6 | 67 184,7 |   |   |   |   |
| городской бюджет | 1 103,5 |   |   |   | 424,9 | 678,6 |   |   |   |   |
| 27 | Строительство автомобильной дороги ул. Полярная - ул. Рыбников в г. Нарьян-Маре | итого, в т.ч.: | 52 227,9 | 52 227,9 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| окружной бюджет | 51 705,6 | 51 705,6 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| городской бюджет | 522,3 | 522,3 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 28 | Строительство мостового перехода через р. Городецкая на автомобильной дороге к полигону твердых бытовых отходов в г. Нарьян-Маре, разработка проектной документации | итого, в т.ч.: | 1 435,6 | 979,8 |   |   | 455,8 |   |   |   |   |   |
| окружной бюджет | 1 421,2 | 969,9 |   |   | 451,3 |   |   |   |   |   |
| городской бюджет | 14,4 | 9,9 |   |   | 4,5 |   |   |   |   |   |
| 29 | Строительство мостового перехода через р. Городецкая на автомобильной дороге к полигону твердых бытовых отходов в г.Нарьян-Маре | итого, в т.ч.: | 70 000,0 |   |   |   |   | 70 000,0 |   |   |   |   |
| окружной бюджет | 69 300,0 |   |   |   |   | 69 300,0 |   |   |   |   |
| городской бюджет | 700,0 |   |   |   |   | 700,0 |   |   |   |   |
| 30 | Строительство автомобильной дороги ул. Рыбников с подъездом к ЦОС в г. Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа | итого, в т.ч.: | 26 753,5 | 23 307,4 |   |   | 3 446,1 |   |   |   |   |   |
| окружной бюджет | 26 486,0 | 23 074,3 |   |   | 3 411,7 |   |   |   |   |   |
| городской бюджет | 267,5 | 233,1 |   |   | 34,4 |   |   |   |   |   |
| 31 | Обеспечение транспортной инфраструктурой территории индивидуальной жилой застройки п. Мирный в г. Нарьян-Маре, разработка ПСД | итого, в т.ч.: | 21 111,4 |   |   |   | 3 800,0 | 17 311,4 |   |   |   |   |
| окружной бюджет | 20 900,3 |   |   |   | 3 762,0 | 17 138,3 |   |   |   |   |
| городской бюджет | 211,1 |   |   |   | 38,0 | 173,1 |   |   |   |   |
| 32 | Строительство дороги к полигону твёрдых бытовых отходов в г. Нарьян-Маре | итого, в т.ч.: | 615 847,5 |   |   |   | 171 800,0 | 250 000,0 | 194 047,5 |   |   |   |
| окружной бюджет | 609 689,0 |   |   |   | 170 082,0 | 247 500,0 | 192 107,0 |   |   |   |
| городской бюджет | 6 158,5 |   |   |   | 1 718,0 | 2 500,0 | 1 940,5 |   |   |   |
| 33 | Строительство автомобильной дороги по ул. Ненецкая от ул. Чернова до ул. Рыбников в г. Нарьян-Маре | итого, в т.ч.: | 17 575,9 |   |   |   |   | 17 575,9 |   |   |   |   |
| окружной бюджет | 17 400,1 |   |   |   |   | 17 400,1 |   |   |   |   |
| городской бюджет | 175,8 |   |   |   |   | 175,8 |   |   |   |   |
| 34 | Строительство объездной дороги г. Нарьян-Мара (Объект № 149), 1-ый пусковой комплекс  | итого, в т.ч.: | 857 343,3 |   |   |   | 214 536,8 | 250 292,9 | 392 513,6 |   |   |   |
| окружной бюджет | 848 769,9 |   |   |   | 212 391,4 | 247 790,0 | 388 588,5 |   |   |   |
| городской бюджет | 8 573,4 |   |   |   | 2 145,4 | 2 502,9 | 3 925,1 |   |   |   |
| 35 | Строительство объездной дороги г. Нарьян-Мара (Объект №149), 2-ой пусковой комплекс  | итого, в т.ч.: | 1 673 118,6 |   |   |   |   | 438 391,4 | 327 127,7 | 353 000,0 | 554 599,5 |   |
| окружной бюджет | 1 656 387,4 |   |   |   |   | 434 007,5 | 323 856,4 | 349 470,0 | 549 053,5 |   |
| городской бюджет | 16 731,2 |   |   |   |   | 4 383,9 | 3 271,3 | 3 530,0 | 5 546,0 |   |
| 36 | Строительство объездной дороги г. Нарьян-Мара (Объект №149), 3-ий пусковой комплекс  | итого, в т.ч.: | 295 610,0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 295 610,0 |
| окружной бюджет | 292 653,9 |   |   |   |   |   |   |   |   | 292 653,9 |
| городской бюджет | 2 956,1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 956,1 |
| 37 | Разработка ПСД на строительство пер. Торговый в г. Нарьян-Маре | итого, в т.ч.: | 3 625,9 |   |   |   | 3 625,9 |   |   |   |   |   |
| окружной бюджет | 3 589,6 |   |   |   | 3 589,6 |   |   |   |   |   |
| городской бюджет | 36,3 |   |   |   | 36,3 |   |   |   |   |   |
| 38 | Строительство пер. Торговый в г. Нарьян-Маре | итого, в т.ч.: | 119 747,1 |   |   |   |   | 44 933,2 | 74 813,9 |   |   |   |
| окружной бюджет | 118 549,7 |   |   |   |   | 44 483,9 | 74 065,8 |   |   |   |
| городской бюджет | 1 197,4 |   |   |   |   | 449,3 | 748,1 |   |   |   |
| 39 | Разработка ПСД на строительство автомобильной дороги на кладбище п. Новый в г. Нарьян-Маре | итого, в т.ч.: | 3 611,3 |   |   |   | 3 611,3 |   |   |   |   |   |
| окружной бюджет | 3 575,2 |   |   |   | 3 575,2 |   |   |   |   |   |
| городской бюджет | 36,1 |   |   |   | 36,1 |   |   |   |   |   |
| 40 | Строительство автомобильной дороги на кладбище п. Новый в г. Нарьян-Маре | итого, в т.ч.: | 50 063,3 |   |   |   |   | 50 063,3 |   |   |   |   |
| окружной бюджет | 49 562,7 |   |   |   |   | 49 562,7 |   |   |   |   |
| городской бюджет | 500,6 |   |   |   |   | 500,6 |   |   |   |   |
| 41 | Строительство автомобильной дороги в п. Сахалин | итого, в т.ч.: | 36 566,7 |   |   |   |   | 17 151,3 | 19 415,4 |   |   |   |
| окружной бюджет | 36 201,0 |   |   |   |   | 16 979,8 | 19 221,2 |   |   |   |
| городской бюджет | 365,7 |   |   |   |   | 171,5 | 194,2 |   |   |   |
| 42 | Устройство междворовых проездов по ул. Меньшикова, ул. Ленина, ул. 60 лет Октября, ул. Строительная, ул. Авиаторов. ул. Бондарная, разработка ПСД | итого, в т.ч.: | 930,3 |   |   |   | 930,3 |   |   |   |   |   |
| окружной бюджет | 921,0 |   |   |   | 921,0 |   |   |   |   |   |
| городской бюджет | 9,3 |   |   |   | 9,3 |   |   |   |   |   |
| 43 | Устройство междворовых проездов по ул. Меньшикова, ул. Ленина, ул. 60 лет Октября, ул. Строительная, ул. Авиаторов. ул. Бондарная | итого, в т.ч.: | 47 818,1 |   |   |   |   | 12 222,0 | 16 206,2 | 19 389,9 |   |   |
| окружной бюджет | 47 339,9 |   |   |   |   | 12 099,8 | 16 044,1 | 19 196,0 |   |   |
| городской бюджет | 478,2 |   |   |   |   | 122,2 | 162,1 | 193,9 |   |   |
| 44 | Ремонт покрытия междворового проезда в р-не д. № 32 по ул. Первомайской и проезжей части вокруг д. №8а по ул. Победы в г. Нарьян-Маре. | итого, в т.ч.: | 7 512,1 |   |   |   | 7 512,1 |   |   |   |   |   |
| окружной бюджет | 7 437,0 |   |   |   | 7 437,0 |   |   |   |   |   |
| городской бюджет | 75,1 |   |   |   | 75,1 |   |   |   |   |   |
| 45 | Реконструкция улично-дорожной сети п. Новый в г. Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа | итого, в т.ч.: | 50 155,4 |   |   |   | 50 155,4 |   |   |   |   |   |
| окружной бюджет | 49 653,9 |   |   |   | 49 653,9 |   |   |   |   |   |
| городской бюджет | 501,6 |   |   |   | 501,6 |   |   |   |   |   |
| 46 | Реконструкция улично-дорожной сети в п. Сахалин, разработка проектной документации | итого, в т.ч.: | 2 923,2 |   |   |   | 2 923,2 |   |   |   |   |   |
| окружной бюджет | 2 894,0 |   |   |   | 2 894,0 |   |   |   |   |   |
| городской бюджет | 29,2 |   |   |   | 29,2 |   |   |   |   |   |
| 47 | Установка светофоров и искусственных неровностей | итого, в т.ч.: | 6 200,3 |   |   |   | 2 869,3 | 1 612,3 | 1 718,7 |   |   |   |
| окружной бюджет | 6 138,3 |   |   |   | 2 840,6 | 1 596,2 | 1 701,5 |   |   |   |
| городской бюджет | 62,0 |   |   |   | 28,7 | 16,1 | 17,2 |   |   |   |
| 48 | Приобретение пассажирских автобусов  | итого, в т.ч.: | 123 979,9 |   |   |   | 28 089,7 | 29 943,6 | 31 919,9 | 34 026,7 |  |  |
| окружной бюджет | 122 740,1 |   |   |   | 27 808,8 | 29 644,2 | 31 600,7 | 33 686,4 |  |  |
| городской бюджет | 1 239,8 |   |   |   | 280,9 | 299,4 | 319,2 | 340,3 |  |  |
| 49 | Разработка ПСД на строительство пассажирской автостанции | итого, в т.ч.: | 1 211,2 | 907,1 |   |   | 304,1 |   |   |   |   |   |
| окружной бюджет | 0,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| городской бюджет | 1 211,2 | 907,1 |   |   | 304,1 |   |   |   |   |   |
| 50 | Строительство пассажирской автостанции | итого, в т.ч.: | 10 119,2 |   |   |   | 10 119,2 |   |   |   |   |   |
| окружной бюджет | 10 018,0 |   |   |   | 10 018,0 |   |   |   |   |   |
| городской бюджет | 101,2 |   |   |   | 101,2 |   |   |   |   |   |
| 51 | Разработка ПСД на строительство РММ | итого, в т.ч.: | 9 928,5 | 4 995,4 | 4 933,1 |   |   |   |   |   |   |   |
| окружной бюджет | 0,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| городской бюджет | 9 928,5 | 4 995,4 | 4 933,1 |   |   |   |   |   |   |   |
| 52 | Строительство объекта "Здание РММ | итого, в т.ч.: | 412 371,2 |   |   |   | 412 371,2 |   |   |   |   |   |
| окружной бюджет | 400 000,1 |   |   |   | 400 000,1 |   |   |   |   |   |
| городской бюджет | 12 371,1 |   |   |   | 12 371,1 |   |   |   |   |   |
| 53 | Организация дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения | итого, в т.ч.: | 66,9 | 66,9 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| окружной бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| городской бюджет | 66,9 | 66,9 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 54 | Реконструкция ул. Хатанзейского в г. Нарьян-Маре Ненецкий автономный округ | итого, в т.ч.: | 97,0 | 97,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| окружной бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| городской бюджет | 97,0 | 97,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 55 | Реконструкция ул. Хатанзейского на участке от ул. Выучейского до территории КОС (завершение работ) | итого, в т.ч.: | 167,0 | 167,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| окружной бюджет | 0,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| городской бюджет | 167,0 | 167,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 56 | Приобретение здания гаража с земельным участком  | итого, в т.ч.: | 39 079,2 |   |   |   | 39 079,2 |   |   |   |   |   |
| окружной бюджет | 38 688,4 |   |   |   | 38 688,4 |   |   |   |   |   |
| городской бюджет | 390,8 |   |   |   | 390,8 |   |   |   |   |   |
|  | **ВСЕГО по программе, в т.ч.** |  | **6 402 122,4** | **114 402,5** | **4 933,1** | **0,0** | **1 072 933,2** | **1 870 050,6** | **1 643 168,5** | **846 425,0** | **554 599,5** | **295 610,0** |
|  | **окружной бюджет** |  | **6 317 337,1** | **105 895,5** | **0,0** | **0,0** | **1 053 655,5** | **1 851 381,2** | **1 626 736,7** | **837 960,8** | **549 053,5** | **292 653,9** |
|  | **городской бюджет** |  | **84 785,3** | **8 507,0** | **4 933,1** | **0,0** | **19 277,7** | **18 669,4** | **16 431,8** | **8 464,2** | **5 546,0** | **2 956,1** |