

**Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 |  | 12.2014 |  | 3413 |

от “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города", утвержденную постановлением Администрации МО "Городской округ "Город "Нарьян-Мар" от 12.11.2013 № 2423

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 30.07.2013 № 1496 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (в ред. постановления Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 02.10.2014 № 2349), в соответствии с решением Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 25.12.2014 № 38-р "О внесении изменений в Решение "О бюджете МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 25.12.2014 № 3322 "О внесении изменений в Перечень муниципальных программ муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города", утвержденную постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 12.11.2013 № 2423 (в ред. постановления Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 26.11.2014 № 2882) (далее – Программа), следующие изменения:
   1. В паспорте Программы в табличной части [раздел](consultantplus://offline/ref=2CD1039ADC3045154C12CE0226AE7E4A52D8A851C278DB90A73EF6FE77EE9CA8B08FC2F092BF7C1FF286B6oBt6N) "Объемы и источники финансирования муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования программы – 7 675 397,2 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2014 год – 920 949,4 тыс. руб.,  2015 год – 599 186,1 тыс. руб.,  2016 год – 569 229,7 тыс. руб.;  второй этап 2017 - 2020 годы – 4 772 040,5 тыс. руб.;  третий этап 2021 - 2024 годы – 813 991,5 тыс. руб.,  в том числе:  - средства окружного бюджета – 7 409 137,5 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2014 год – 891 176,8 тыс. руб.,  2015 год – 565 443,3 тыс. руб.,  2016 год – 552 152,5 тыс. руб.;  второй этап 2017 - 2020 годы – 4 610 793,1 тыс. руб.;  третий этап 2021 - 2024 годы – 789 571,8 тыс. руб.;  - средства городского бюджета – 266 259,7 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2014 год – 29 772,6 тыс. руб.,  2015 год – 33 742,8 тыс. руб.,  2016 год – 17 077,2 тыс. руб.;  второй этап 2017 - 2020 годы – 161 247,4 тыс. руб.;  третий этап 2021 - 2024 годы – 24 419,7 тыс. руб. |

"

* 1. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 1).
  2. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 2).
  3. В паспорте подпрограммы "Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения" в табличной части [раздел](consultantplus://offline/ref=2CD1039ADC3045154C12CE0226AE7E4A52D8A851C278DB90A73EF6FE77EE9CA8B08FC2F092BF7C1FF286B2oBt9N) "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы –  5 056 438,9 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2014 год – 513 654,3 тыс. руб.,  2015 год – 291 871,6 тыс. руб.,  2016 год – 245 109,6 тыс. руб.;  второй этап 2017 - 2020 годы – 3 215 994,9 тыс. руб.;  третий этап 2021 - 2024 годы – 789 808,5 тыс. руб.,  в том числе:  - средства окружного бюджета – 4 904 745,4 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2014 год – 498 244,3 тыс. руб.,  2015 год – 283 115,4 тыс. руб.,  2016 год – 237 756,3 тыс. руб.;  второй этап 2017 - 2020 годы – 3 119 515,1 тыс. руб.;  третий этап 2021 - 2024 годы – 766 114,3 тыс. руб.;  - средства городского бюджета – 151 693,5 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2014 год – 15 410,0 тыс. руб.,  2015 год – 8 756,2 тыс. руб.,  2016 год – 7 353,3 тыс. руб.;  второй этап 2017 - 2020 годы – 96 479,8 тыс. руб.;  третий этап 2021 - 2024 годы – 23 694,2 тыс. руб. |

"

* 1. Приложение к подпрограмме "Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения" изложить в новой редакции (Приложение 3).
  2. В паспорте подпрограммы "Обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой водой" в табличной части раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования программы – 691 829,2 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2014 год – 287 236,8 тыс. руб.,  2015 год – 16 254,5 тыс. руб.,  2016 год – 0,0 тыс. руб.,  второй этап 2017- 2020 годы – 388 337,9 тыс. руб.,  в том числе:  - средства окружного бюджета – 638 134,3 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2014 год – 276 991,7 тыс. руб.,  2015 год – 0,0 тыс. руб.,  2016 год – 0,0 тыс. руб.,  второй этап 2017- 2020 годы – 361 142,6 тыс. руб.,  - средства городского бюджета – 53 694,9 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2014 год – 10 245,1 тыс. руб.,  2015 год – 16 254,5 тыс. руб.,  2016 год – 0,0 тыс. руб.,  второй этап 2017- 2020 годы – 27 195,3 тыс. руб. |

"

1.7. Приложение к подпрограмме "Обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой водой" изложить в новой редакции (Приложение 4).

1.8. В наименовании подпрограммы "Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях жилищного строительства"слово "инфраструктурой" заменить на слово "инфраструктурами".

1. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава МО "Городской округ**  **"Город Нарьян-Мар"** | **Т.В.Федорова** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | Приложение 1  к постановлению Администрации  МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"  от 31.12.2014 № 3413  Приложение №1 к программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города" | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | |
| Перечень | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| целевых показателей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| муниципальной программы МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | |
| Ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | |
| Наименование | единица измерения | | Значения целевых показателей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| базовый 2012 год | | 2014 год | | 2015 год | | | 2016 год | | | 2017 год | | | 2018 год | | | 2019 год | | | 2020 год | | | 2021 год | | | 2022 год | | | 2023 год | | | 2024 год | | |
| А | Б | | 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | |
| **муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Количество семей и одиноко проживающих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоящих на учете в органах местного самоуправления по состоянию на конец года | кол-во семей | | 1970 | | 1768 | | | 1752 | | | 1612 | | | 1612 | | | 1234 | | | 986 | | | 786 | | | 706 | | | 538 | | | |  | |  | |
| - в т.ч. человек | чел. | | 5594 | | 5076 | | | 5076 | | | 4753 | | | 4753 | | | 3847 | | | 3246 | | | 2829 | | | 2654 | | | 2241 | | | |  | |  | |
| 2.Общая площадь снесенного жилищного фонда, непригодного для проживания | тыс. кв. м | | 37,6 | | 50,8 | | | 60,6 | | | 65,6 | | | 71,0 | | | 69,8 | | | 76,3 | | | 82,9 | | | 89,2 | | | 95,8 | | | |  | |  | |
| 3. Площадь территории, подготовленной для жилищного строительства | тыс. кв. м | | 820 | | 820 | | | 820 | | | 1014 | | | 1054,9 | | | 1054,9 | | | 1225,9 | | | 1319,9 | | | 1319,9 | | | 1319,9 | | | |  | |  | |
| 4. Общая площадь построенного жилья | тыс. м² | |  | | 6,3 | | | 11,9 | | | 7,5 | | | 0,0 | | | 21,1 | | | 14,4 | | | 10,1 | | | 4,2 | | | 10,1 | | | |  | |  | |
| 5. Обеспеченность общей площадью жилья | кв. м/чел. | | 22,5 | | 22,8 | | | 22,8 | | | 22,9 | | | 22,9 | | | 23,3 | | | 23,7 | | | 23,9 | | | 23,9 | | | 24,1 | | | |  | |  | |
| 6. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | | 2,6 | | 2,4 | | | 2,3 | | | 2,2 | | | 2,0 | | | 2,0 | | | 2,0 | | | 2,0 | | | 2,0 | | | 2,0 | | | |  | |  | |
| 7. Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | % | | 18,3 | | 17,0 | | | 16,0 | | | 15,0 | | | 14,0 | | | 14,0 | | | 14,0 | | | 14,0 | | | 14,0 | | | 14,0 | | | |  | |  | |
| **1.Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма специализированного жилого помещения"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Количество семей и одиноко проживающих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоящих на учете в органах местного самоуправления по состоянию на конец года | кол-во семей | | 1970 | | 1752 | | | 1752 | | | 1612 | | | 1612 | | | 1234 | | | 986 | | | 786 | | | 706 | | | 538 | | | |  | |  | |
| - в т.ч. человек | чел. | | 5594 | | 5076 | | | 5076 | | | 4753 | | | 4753 | | | 3847 | | | 3246 | | | 2829 | | | 2654 | | | 2241 | | | |  | |  | |
| 2.Количество человек, получивших новое жилье | чел. | |  | | 518 | | | 0 | | | 323 | | | 0 | | | 906 | | | 601 | | | 417 | | | 174 | | | 413 | | | |  | |  | |
| 3.Количество построенных квартир | ед. | |  | | 208 | | | 218 | | | 140 | | | 0 | | | 378 | | | 248 | | | 200 | | | 80 | | | 168 | | | |  | |  | |
| 4. Общая площадь построенного жилья | тыс. м² | |  | | 6,3 | | | 11,9 | | | 7,5 | | | 0,0 | | | 21,1 | | | 14,4 | | | 10,1 | | | 4,2 | | | 10,1 | | | |  | |  | |
| 5.Общая площадь жилья | тыс. м² | | 515,3 | | 527,1 | | | 527,1 | | | 534,6 | | | 534,6 | | | 555,7 | | | 570,0 | | | 580,1 | | | 584,3 | | | 594,5 | | | |  | |  | |
| 6. Обеспеченность общей площадью жилья | кв. м/чел. | | 22,5 | | 22,8 | | | 22,8 | | | 22,9 | | | 22,9 | | | 23,3 | | | 23,7 | | | 23,9 | | | 23,9 | | | 24,1 | | | |  | |  | |
| 7. Прирост общей площади жилья | % | | 100 | | 101,4% | | | 0 | | | 102,0% | | | 0 | | | 103,3% | | | 105,1% | | | 106,1% | | | 106,0% | | | 107,0% | | | |  | |  | |
| **2 Подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурами в целях жилищного строительства"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Площадь территории, подготовленной для жилищного строительства | тыс. кв. м | | 820 | | 820 | | | 820 | | | 1014 | | | 1054,9 | | | 1054,9 | | | 1225,9 | | | 1319,9 | | | 1319,9 | | | 1319,9 | | | |  | |  | |
| 2. Протяженность дорог с усовершенство- ванным покрытием | км | | 15,6 | | 15,6 | | | 20,3 | | | 22,1 | | | 22,1 | | | 22,1 | | | 23,9 | | | 23,9 | | | 23,9 | | | 23,9 | | | |  | |  | |
| **3 Подпрограмма "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Количество семей, расселенных из жилищного фонда, непригодного для проживания и/или с высоким уровнем износа | семей | | 1256 | | 1430 | | | 1484 | | | 1594 | | | 1706 | | | 1830 | | | 1954 | | | 2078 | | | 2202 | | | 2326 | | | |  | |  | |
| 2.Количество граждан, расселенных из жилищного фонда, непригодного для проживания и/или с высоким уровнем износа | человек | | 3678 | | 4110 | | | 4248 | | | 4543 | | | 4813 | | | 5100 | | | 5392 | | | 5685 | | | 5970 | | | 6269 | | | | 3678 | |  | |
| 3.Общая площадь снесенного жилищного фонда, непригодного для проживания | тыс. кв. м | | 37,63 | | 48,00 | | | 51,29 | | | 58,02 | | | 63,45 | | | 69,84 | | | 76,33 | | | 82,85 | | | 89,18 | | | 95,83 | | | |  | |  | |
| 4.Количество снесенных домов | ед. | | 103 | | 136 | | | 147 | | | 161 | | | 171 | | | 166 | | | 177 | | | 188 | | | 199 | | | 210 | | | |  | |  | |
| **4 Подпрограмма "Обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой водой"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | | 21 | | 8 | | | 6 | | | 4 | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | |  | |  | |
| 2. Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |  | |  | |
| 3. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | | 2,6 | | 2,4 | | | 2,3 | | | 2,2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | |  | |  | |
| 4. Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | % | | 18,3 | | 17 | | | 16 | | | 15 | | | 14 | | | 14 | | | 14 | | | 14 | | | 14 | | | 14 | | | |  | |  | |
| 5. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | | 92,2 | | 97 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | |  | |  | |
| 6. Доля сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод | % | | 99 | | 97 | | | 97 | | | 97 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | |  | |  | |
| 7. Обеспеченность населения  централизованны-ми услугами водоснабжения <\*> | % | | 78 | | 78 | | | 82 | | | 84 | | | 86 | | | 90 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | |  | |  | |
| 8. Обеспеченность населения централизован ными услугами водоотведения <\*> | % | | 58,5 | | 58,5 | | | 65 | | | 67 | | | 75 | | | 80 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | |  | |  | |
| <\*> По общей площади многоквартирных домов, обеспеченных централизованными услугами водоснабжения и водоотведения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |
| Целевые показатели с 2014 года рассчитаны с учетом плановых показателей 2013 года\* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |

Приложение 2

к постановлению Администрации

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

от 31.12.2014 № 3413

"Приложение № 2

к муниципальной программе

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами населения города"

**Ресурсное обеспечение**

**реализации муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем**

**и коммунальными услугами населения города"**

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы | Источник финансирования | Оценка финансирования, тыс. рублей. | | | | | |
| Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | второй этап  2017 - 2020 годы | третий этап  2021 - 2024 годы |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города" | Всего, в т.ч.: | 7 675 397,2 | 920 949,4 | 599 186,1 | 569 229,7 | 4 772 040,5 | 813 991,5 |
| окружной бюджет | 7 409 137,5 | 891 176,8 | 565 443,3 | 552 152,5 | 4 610 793,1 | 789 571,8 |
| городской бюджет | 266 259,7 | 29 772,6 | 33 742,8 | 17 077,2 | 161 247,4 | 24 419,7 |
| подпрограмма "Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения" | Всего, в т.ч.: | 5 056 438,9 | 513 654,3 | 291 871,6 | 245 109,6 | 3 215 994,9 | 789 808,5 |
| окружной бюджет | 4 904 745,4 | 498 244,3 | 283 115,4 | 237 756,3 | 3 119 515,1 | 766 114,3 |
| городской бюджет | 151 693,5 | 15 410,0 | 8 756,2 | 7 353,3 | 96 479,8 | 23 694,2 |
| подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурами в целях жилищного строительства" | Всего, в т.ч.: | 1 824 891,5 | 104 626,0 | 285 660,9 | 312 831,1 | 1 121 773,5 | 1 824 891,5 |
| окружной бюджет | 1 767 087,4 | 100 971,5 | 277 090,8 | 303 445,9 | 1 085 579,2 | 1 767 087,4 |
| городской бюджет | 57 804,1 | 3 654,5 | 8 570,1 | 9 385,2 | 36 194,3 | 57 804,1 |
| подпрограмма "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа" | Всего, в т.ч.: | 102 237,6 | 15 432,3 | 5 399,1 | 11 289,0 | 45 934,2 | 24 183,0 |
| окружной бюджет | 99 170,4 | 14 969,3 | 5 237,1 | 10 950,3 | 44 556,2 | 23 457,5 |
| городской бюджет | 3 067,2 | 463,0 | 162,0 | 338,7 | 1 378,0 | 725,5 |
| подпрограмма "Обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой водой" | Всего, в т.ч.: | 691 829,2 | 287 236,8 | 16 254,5 | 0,0 | 388 337,9 | 0,0 |
| окружной бюджет | 638 134,3 | 276 991,7 | 0,0 | 0,0 | 361 142,6 | 0,0 |
| городской бюджет | 53 694,9 | 10 245,1 | 16 254,5 | 0,0 | 27 195,3 | 0,0 |

"

|  |
| --- |
| Приложение 3  к постановлению Администрации  МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"  от 31.12.2014 № 3413  "Приложение  к подпрограмме "Строительство (приобретение)  жилых помещений в целях предоставления  гражданам по договорам социального найма  и договорам найма специализированного  жилого помещения" |
| Перечень мероприятий подпрограммы  "Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам  социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения"  муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"  "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города  "   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | | А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | |  | **Строительство жилых помещений для предоставления их по договорам социального найма** | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 11-секционный жилой дом по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа | итого, в том числе: | 415 351,5 | 329 665,5 | 85 686,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | | окружной бюджет | 402 890,9 | 319 775,5 | 83 115,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | городской бюджет | 12 460,6 | 9 890,0 | 2 570,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2 | Строительство объекта "7-секционный жилой дом № 2 по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа" | итого, в том числе: | 475 090,6 | 0,0 | 206 185,6 | 245 109,6 | 23 795,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | | окружной бюджет | 460 837,9 | 0,0 | 200 000,0 | 237 756,3 | 23 081,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | городской бюджет | 14 252,7 | 0,0 | 6 185,6 | 7 353,3 | 713,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 3 | Долевое участие в строительстве жилых помещений | итого, в том числе: | 4 139 192,6 | 157 184,6 | 0,0 | 0,0 | 683 676,8 | 1 222 036,0 | 809 693,2 | 476 793,5 | 463 271,2 | 326 537,3 | 0,0 | **0,0** | | окружной бюджет | 4 015 016,6 | 152 468,8 | 0,0 | 0,0 | 663 166,5 | 1 185 374,9 | 785 402,4 | 462 489,7 | 449 373,1 | 316 741,2 | 0,0 | 0,0 | | городской бюджет | 124 176,0 | 4 715,8 | 0,0 | 0,0 | 20 510,3 | 36 661,1 | 24 290,8 | 14 303,8 | 13 898,1 | 9 796,1 | 0,0 | 0,0 | | 4 | Приобретение помещений для маневренного фонда | итого, в том числе: | 26 804,2 | 26 804,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | | окружной бюджет | 26 000,0 | 26 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | | городской бюджет | 804,2 | 804,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  | **Итого по направлению:** | итого, в том числе: | **5 056 438,9** | **513 654,3** | **291 871,6** | **245 109,6** | **707 472,2** | **1 222 036,0** | **809 693,2** | **476 793,5** | **463 271,2** | **326 537,3** | **0,0** |  | | окружной бюджет | **4 904 745,4** | **498 244,3** | **283 115,4** | **237 756,3** | **686 248,1** | **1 185 374,9** | **785 402,4** | **462 489,7** | **449 373,1** | **316 741,2** | **0,0** |  | | городской бюджет | **151 693,5** | **15 410,0** | **8 756,2** | **7 353,3** | **21 224,1** | **36 661,1** | **24 290,8** | **14 303,8** | **13 898,1** | **9 796,1** | **0,0** |  | |  | **ВСЕГО по подпрограмме** | **Всего, в том числе:** | **5 056 438,9** | **513 654,3** | **291 871,6** | **245 109,6** | **707 472,2** | **1 222 036,0** | **809 693,2** | **476 793,5** | **463 271,2** | **326 537,3** | **0,0** | **0,0** | |  | **окружной бюджет** | **4 904 745,4** | **498 244,3** | **283 115,4** | **237 756,3** | **686 248,1** | **1 185 374,9** | **785 402,4** | **462 489,7** | **449 373,1** | **316 741,2** | **0,0** | **0,0** | |  | **городской бюджет** | **151 693,5** | **15 410,0** | **8 756,2** | **7 353,3** | **21 224,1** | **36 661,1** | **24 290,8** | **14 303,8** | **13 898,1** | **9 796,1** | **0,0** | **0,0** | | |

"

Приложение 4

к постановлению Администрации

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

от 31.12.2014 № 3413

"Приложение к подпрограмме

"Обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой водой"

Перечень мероприятий подпрограммы

"Обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой водой"

муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города"

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год |
|  | коэффициенты дефляторы |  |  | 1,058 | 1,062 | 1,066 | 1,066 | | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 | | 1,066 | | 1,066 | | 1,066 |
| А | Б | В | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** | | **11** | | **12** |
| **1. Модернизация и реконструкция существующих и строительство новых объектов систем водоснабжения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Разработка проектной документации на реконструкцию ВНС-8 в г. Нарьян-Маре (III этап) | итого, в том числе: | 1 596,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 596,5 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| окружной бюджет | 1 548,6 |  |  |  | 1 548,6 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| городской бюджет | 47,9 |  |  |  | 47,9 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 1.2. | Реконструкция ВНС-8 в г. Нарьян-Маре (III этап) | итого, в том числе: | 8 509,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 509,3 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| окружной бюджет | 8 254,0 |  |  |  |  | 8 254,0 | |  |  |  | |  | |  | |  |
| городской бюджет | 255,3 |  |  |  |  | 255,3 | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 1.3. | Реконструкция магистральной сети водоснабжения водозабора "Озерный" | итого, в том числе: | 13 249,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 500,0 | | 8 749,7 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| окружной бюджет | 12 852,2 |  |  |  |  | 4 365,0 | | 8 487,2 |  |  | |  | |  | |  |
| городской бюджет | 397,5 |  |  |  |  | 135,0 | | 262,5 |  |  | |  | |  | |  |
| 1.4. | Бурение спутниковых скважин на водозаборе "Озёрный" | итого, в том числе: | 5 378,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 378,8 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| окружной бюджет | 5 217,4 |  |  |  |  | 5 217,4 | |  |  |  | |  | |  | |  |
| городской бюджет | 161,4 |  |  |  |  | 161,4 | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 1.5. | Разработка проектной документации на реконструкцию ВНС-10 в г. Нарьян-Маре | итого, в том числе: | 894,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 894,4 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| окружной бюджет | 867,6 |  |  |  |  |  | | 867,6 |  |  | |  | |  | |  |
| городской бюджет | 26,8 |  |  |  |  |  | | 26,8 |  |  | |  | |  | |  |
| 1.6. | Реконструкция ВНС-10 в г. Нарьян-Маре | итого, в том числе: | 4 767,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 4 767,5 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| окружной бюджет | 4 624,5 |  |  |  |  |  | |  | 4 624,5 |  | |  | |  | |  |
| городской бюджет | 143,0 |  |  |  |  |  | |  | 143,0 |  | |  | |  | |  |
| 1.7. | Разработка проектной документации на реконструкцию ВНС-7 в г. Нарьян-Маре | итого, в том числе: | 656,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 656,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| окружной бюджет | 636,3 |  |  |  | 636,3 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| городской бюджет | 19,7 |  |  |  | 19,7 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 1.8. | Реконструкция ВНС-7 в г. Нарьян-Маре | итого, в том числе: | 3 496,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 496,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| окружной бюджет | 3 391,6 |  |  |  |  | 3 391,6 | |  |  |  | |  | |  | |  |
| городской бюджет | 104,9 |  |  |  |  | 104,9 | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 1.9. | Разработка проектной документации на реконструкцию ВНС-6 в г. Нарьян-Маре | итого, в том числе: | 654,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 654,7 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| окружной бюджет | 635,1 |  |  |  | 635,1 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| городской бюджет | 19,6 |  |  |  | 19,6 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 1.10. | Реконструкция ВНС-6 в г. Нарьян-Маре | итого, в том числе: | 3 489,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 489,9 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| окружной бюджет | 3 385,2 |  |  |  |  | 3 385,2 | |  |  |  | |  | |  | |  |
| городской бюджет | 104,7 |  |  |  |  | 104,7 | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 1.11. | Разработка проектной документации на строительство водовода на участке ВНС-2 - ВК 32 (8) (две нитки) в районе дома № 32 по ул. 60 лет Октября | итого, в том числе: | 7 772,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 772,8 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| окружной бюджет | 7 539,6 |  |  |  | 7 539,6 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| городской бюджет | 233,2 |  |  |  | 233,2 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 1.12. | Строительство водовода на участке ВНС-2 - ВК 32 (8) (две нитки) в районе дома № 32 по ул. 60 лет Октября | итого, в том числе: | 41 428,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 870,0 | | 20 558,8 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| окружной бюджет | 40 185,9 |  |  |  |  | 20 243,9 | | 19 942,0 |  |  | |  | |  | |  |
| городской бюджет | 1 242,9 |  |  |  |  | 626,1 | | 616,8 |  |  | |  | |  | |  |
| 1.13. | Разработка проектной документации на строительство водовода от ВК-19 до ВНС-2 по ул. Пионерской | итого, в том числе: | 2 633,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 633,8 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| окружной бюджет | 2 554,8 |  |  |  | 970,0 | 1 584,8 | |  |  |  | |  | |  | |  |
| городской бюджет | 79,0 |  |  |  | 30,0 | 49,0 | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 1.14. | Строительство водовода от ВК-19 до ВНС-2 по ул. Пионерской | итого, в том числе: | 14 038,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | | 12 038,2 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| окружной бюджет | 13 617,1 |  |  |  |  | 1 940,0 | | 11 677,1 |  |  | |  | |  | |  |
| городской бюджет | 421,1 |  |  |  |  | 60,0 | | 361,1 |  |  | |  | |  | |  |
| 1.15. | Разработка проектной документации на строительство водовода от ВК-20 (р-н дома № 48 по ул Ленина) до ВК-4 (р-н Рыбников, д.3б) | Итого, в том числе: | 698,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 698,6 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| окружной бюджет | 677,6 |  |  |  | 677,6 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| городской бюджет | 21,0 |  |  |  | 21,0 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 1.16. | Строительство водовода от ВК-20 (р-н дома № 48 по ул Ленина) до ВК-4 (р-н Рыбникова, д. 3б) | итого, в том числе: | 3 969,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 3 969,2 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| окружной бюджет | 3 850,1 |  |  |  |  |  | | 3 850,1 |  |  | |  | |  | |  |
| городской бюджет | 119,1 |  |  |  |  |  | | 119,1 |  |  | |  | |  | |  |
| 1.17. | Разработка проектной документации для реконструкции водовода от ВК-19 по ул. Пионерская до ВК-53 по ул. Ленина, ж.д. 5 | итого, в том числе: | 4 197,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | | 2 697,9 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| окружной бюджет | 4 072,0 |  |  |  |  | 1 455,0 | | 2 617,0 |  |  | |  | |  | |  |
| городской бюджет | 125,9 |  |  |  |  | 45,0 | | 80,9 |  |  | |  | |  | |  |
| 1.18. | Реконструкция водовода от ВК-19 по ул. Пионерская до ВК-53 по ул. Ленина, ж.д. 5 | итого, в том числе: | 22 375,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 5 000,0 | 17 375,3 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| окружной бюджет | 21 704,0 |  |  |  |  |  | | 4 850,0 | 16 854,0 |  | |  | |  | |  |
| городской бюджет | 671,3 |  |  |  |  |  | | 150,0 | 521,3 |  | |  | |  | |  |
| 1.19. | Реконструкция питьевых колодцев на территории города Нарьян-Мара | итого, в том числе: | 1 684,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 030,4 | 654,2 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| окружной бюджет | 1 634,1 |  |  |  | 999,5 | 634,6 | |  |  |  | |  | |  | |  |
| городской бюджет | 50,5 |  |  |  | 30,9 | 19,6 | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 1.20. | Строительство сетей водоснабжения по ул. Пырерко в г. Нарьян-Маре | итого, в том числе: | 4 099,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 099,4 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| окружной бюджет | 3 976,4 |  |  |  | 3 976,4 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| городской бюджет | 123,0 |  |  |  | 123,0 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
|  | **Итого по направлению, в том числе:** | | **145 591,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **17 508,4** | **52 032,5** | | **53 908,2** | **22 142,8** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** |
|  |  | **окружной бюджет** | **141 224,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **16 983,1** | **50 471,5** | | **52 291,0** | **21 478,5** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** |
|  |  | **городской бюджет** | **4 367,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **525,3** | **1 561,0** | | **1 617,2** | **664,3** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** |
|  | **2. Модернизация и реконструкция существующих и строительство новых объектов систем водоотведения и очистки сточных вод** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Строительство блочных локальных очистных сооружений (БЛОС) по ул. Бондарная в г. Нарьян-Маре | итого, в том числе: | 53 002,3 | 53 002,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 51 412,0 | 51 412,0 | 0,0 |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| городской бюджет | 1 590,3 | 1 590,3 | 0,0 |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 2.2. | Реконструкция II-й очереди канализационных очистных сооружений в г. Нарьян-Маре | итого, в том числе: | 130 990,6 | 130 990,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 126 568,4 | 126 568,4 |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| городской бюджет | 4 422,2 | 4 422,2 |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 2.3. | Корректировка проекта "Реконструкция канализационного коллектора по ул. Ленина в г. Нарьян-Маре" | итого, в том числе: | 1 266,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 266,6 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  |  |
| окружной бюджет | 1 228,6 |  |  |  | 1 228,6 | |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| городской бюджет | 38,0 |  |  |  | 38,0 | |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 2.4. | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Ленина в г. Нарьян-Маре | итого, в том числе: | 26 069,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 8 167,0 | 17 902,3 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 25 287,2 |  |  |  |  | | 7 922,0 | 17 365,2 |  | |  | |  | |  |  |
| городской бюджет | 782,1 |  |  |  |  | | 245,0 | 537,1 |  | |  | |  | |  |  |
| 2.5. | Разработка проектной документации для реконструкции КНС-1 в г. Нарьян-Маре | итого, в том числе: | 794,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 794,6 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 770,8 |  |  |  | 770,8 | |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| городской бюджет | 23,8 |  |  |  | 23,8 | |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 2.6. | Реконструкция КНС-1 по ул. Ленина, 23 в г. Нарьян-Маре | итого, в том числе: | 4 235,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 4 235,5 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 4 108,4 |  |  |  |  | | 4 108,4 |  |  | |  | |  | |  |  |
| городской бюджет | 127,1 |  |  |  |  | | 127,1 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 2.7. | Разработка проектной документации для реконструкции КНС-2 в г. Нарьян-Маре | итого, в том числе: | 826,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 826,7 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 801,9 |  |  |  | 801,9 | |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| городской бюджет | 24,8 |  |  |  | 24,8 | |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 2.8. | Реконструкция КНС-2 (ул. Окр. больница) в г. Нарьян-Маре | итого, в том числе: | 4 406,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 4 406,2 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 4 274,0 |  |  |  |  | | 4 274,0 |  |  | |  | |  | |  |  |
| городской бюджет | 132,2 |  |  |  |  | | 132,2 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 2.9. | Разработка проектной документации для реконструкции КНС-3 в г. Нарьян-Маре | итого, в том числе: | 603,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 603,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 584,9 |  |  |  | 584,9 | |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| городской бюджет | 18,1 |  |  |  | 18,1 | |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 2.10. | Реконструкция КНС-3 по ул. Рыбников, 3Б в г. Нарьян-Маре | итого, в том числе: | 3 214,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 3 214,1 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 3 117,7 |  |  |  |  | | 3 117,7 |  |  | |  | |  | |  |  |
| городской бюджет | 96,4 |  |  |  |  | | 96,4 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 2.11. | Разработка проектной документации для реконструкции КНС-4 в г. Нарьян-Маре | итого, в том числе: | 695,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 695,8 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 674,9 |  |  |  | 674,9 | |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| городской бюджет | 20,9 |  |  |  | 20,9 | |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 2.12. | Реконструкция КНС-4 по ул. Меньшикова, 11 в г. Нарьян-Маре | итого, в том числе: | 3 708,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 3 708,8 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 3 597,5 |  |  |  |  | | 3 597,5 |  |  | |  | |  | |  |  |
| городской бюджет | 111,3 |  |  |  |  | | 111,3 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 2.13. | Разработка проектной документации для реконструкции ГКНС по ул. Оленная в г.Нарьян-Маре | итого, в том числе: | 1 027,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 027,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 996,2 |  |  |  | 996,2 | |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| городской бюджет | 30,8 |  |  |  | 30,8 | |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 2.14. | Реконструкция ГКНС по ул. Оленная в г. Нарьян-Маре | итого, в том числе: | 5 474,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 5 474,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 5 309,8 |  |  |  |  | | 5 309,8 |  |  | |  | |  | |  |  |
| городской бюджет | 164,2 |  |  |  |  | | 164,2 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 2.15. | Канализационный коллектор по ул. Заводская и ул. Юбилейной до самотечной канализации по ул. Калмыкова в г. Нарьян-Маре | итого, в том числе: | 83 209,9 | 38 328,1 |  |  | 44 881,8 | |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| окружной бюджет | 80 713,6 | 37 178,2 |  |  | 43 535,4 | |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| городской бюджет | 2 496,3 | 1 149,9 |  |  | 1 346,4 | |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 2.16. | Строительство очистных сооружений в п. Качгорт г. Нарьян-Мара | итого, в том числе: | 2 736,9 |  |  |  | 2 736,9 | |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| окружной бюджет |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| городской бюджет | 2 736,9 |  |  |  | 2 736,9 | |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 2.17 | Строительство канализационного коллектора по ул. Пионерской в г. Нарьян-Маре | итого, в том числе: | 69,7 | 69,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 69,7 | 69,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого по направлению, в том числе:** | | **322 331,0** | **222 390,7** | **0,0** | **0,0** | **52 832,4** | | **29 205,6** | **17 902,3** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** |
|  |  | **окружной бюджет** | **309 445,9** | **215 158,6** | **0,0** | **0,0** | **48 592,7** | | **28 329,4** | **17 365,2** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** |
|  |  | **городской бюджет** | **12 885,1** | **7 232,1** | **0,0** | **0,0** | **4 239,7** | | **876,2** | **537,1** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** |
|  | **3. Обеспечение населения услугами централизованного водоснабжения и водоотведения** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Перевод на полное благоустройство кварталов центральной части города Нарьян-Мара | итого, в том числе: | 23 674,9 | 21 237,2 | 0,0 | 0,0 | 2 437,7 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 3 674,9 | 1 237,2 | 0,0 | 0,0 | 2 437,7 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Перевод на полное благоустройство жилых домов в п. Новый в г. Нарьян-Маре | итого, в том числе: | 47 393,2 | 43 608,9 | 0,0 | 0,0 | 3 784,3 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 41 833,1 | 41 833,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 5 560,1 | 1 775,8 | 0,0 | 0,0 | 3 784,3 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Перевод на полное благоустройство жилых домов в п. Качгорт (ул. Титова, ул. Рабочая) с разработкой ПСД | итого, в том числе: | 7 067,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 067,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 7 067,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 067,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 3.4 | Перевод на полное благоустройство жилых домов по ул. Заводская (с разработкой ПСД) | итого, в том числе: | 43 443,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 443,4 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 42 140,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 140,1 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 1 303,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 303,3 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 3.5 | Перевод на полное благоустройство многоквартирных домов в г. Нарьян-Маре (с разработкой ПСД) | итого, в том числе: | 86 073,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 998,6 | | 2 000,0 | 80 074,7 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 83 491,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 878,6 | | 1 940,0 | 77 672,5 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 2 582,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | | 60,0 | 2 402,2 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого по направлению, в том числе:** | | **207 651,8** | **64 846,1** | **0,0** | **0,0** | **60 731,0** | | **2 000,0** | **80 074,7** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** |
|  |  | **окружной бюджет** | **187 464,3** | **61 833,1** | **0,0** | **0,0** | **46 018,7** | | **1 940,0** | **77 672,5** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** |
|  |  | **городской бюджет** | **20 187,5** | **3 013,0** | **0,0** | **0,0** | **14 712,3** | | **60,0** | **2 402,2** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** |
|  | **4. Повышение эффективности и надежности деятельности сектора водоснабжения** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Приобретение оборудования для поверки контрольно-измерительных приборов | итого том числе: | 16 254,5 | 0,0 | 16 254,5 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 16 254,5 | 0,0 | 16 254,5 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого по направлению, в том числе:** | | **16 254,5** | **0,0** | **16 254,5** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** |
|  |  | **окружной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** |
|  |  | **городской бюджет** | **16 254,5** | **0,0** | **16 254,5** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** |
|  | **ВСЕГО по подпрограмме** | **Всего, в том числе:** | **691 829,2** | **287 236,8** | **16 254,5** | **0,0** | **131 071,8** | | **83 238,1** | **151 885,2** | **22 142,8** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** |
|  |  | **окружной бюджет** | **638 134,3** | **276 991,7** | **0,0** | **0,0** | **111 594,5** | | **80 740,9** | **147 328,7** | **21 478,5** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** |
|  |  | **городской бюджет** | **53 694,9** | **10 245,1** | **16 254,5** | **0,0** | **19 477,3** | | **2 497,2** | **4 556,5** | **664,3** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** |

"